SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

- INFORMACJE OGÓLNE

- ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT WROCŁAWSKI  reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego z siedzibą przy         ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław;  tel.+48 71/ 72 21 700, fax. +48 71/72 21 706,

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl.

adres internetowy: www.powiatwroclawski.pl

NIP: 897-16- 47-961

REGON: 931934816

Godziny urzędowania – możliwość skutecznego porozumiewania się z Zamawiającym: 745 – 1545 od poniedziałku do piątku w dniach pracy Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem      395858 – 2011 w dniu 24.11.2011r., zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- NUMER POSTĘPOWANIA:

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia oznaczone jest numerem: SP.ZP.272.30.2011 Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer, a wszelka korespondencja i ewentualne zapytania powinny być kierowane na adres podany powyżej.

- NAZWA ZADANIA:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce (etap I)

- KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

45 23 31 40 – 2 – roboty drogowe

45 23 31 20 – 6 – roboty w zakresie budowy dróg

45 23 32 23 – 8 – wymiana nawierzchni drogowej

45 23 24 52 – 5 – roboty odwadniające

45 23 16 00 – 1 – roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45 32 00 00 – 7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- TRYB I PODSTAWA PRAWNA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj. poniżej 4.845.000 euro dla robót budowlanych.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ składa się nie tylko    z zasadniczej części opisowej, ale także ze wszystkich towarzyszących jej załączników, łącznie                z projektem umowy dotyczącym realizacji niniejszego zamówienia.

- Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy        z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.   Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.                o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

- POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

-  od dnia podpisania umowy do 28 września 2012 r., w tym prace projektowe wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń w terminie do  dnia 30 marca 2012 r.

- INNE:

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych.  W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę osobiście.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Każdy z Wykonawców przed złożeniem oferty winien dokonać wizji w terenie w celu oszacowania zakresu prac przy realizacji zamówienia.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki  :

- Określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z  art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik Nr  3 do niniejszej SIWZ.

- Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

      - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 zadania w zakresie budowy lub przebudowy dróg, o wartości  min. 2.000.000,00 zł brutto każde zadanie. Wykonawca winien wykazać, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej            i prawidłowo ukończone.

      - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 dokumentacje projektowe – projekt budowlany lub projekt budowlano-wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy min. Z o długości min. 0,6 km wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej w każdej wykazanej dokumentacji. Wykonawca winien wykazać, że ww. usługi zostały wykonane należycie.

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:

- 1 kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- 1 kierownikiem robót posiadającym uprawienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym           z przedmiotem zamówienia w specjalności instalacje sanitarne, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- 1 kierownikiem  robót posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym         z przedmiotem zamówienia w specjalności  instalacje telekominikacyjne, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,

- 1 kierownikiem  robót posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym       z przedmiotem zamówienia w specjalności  instalacje elektryczne, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,

- 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                  w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,

- 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 2.000.000,00 zł.

- Niepodlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie podlega wykluczeniu          z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek  z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w Dz. III niniejszej specyfikacji pt. „Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

- INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w DZ. II ust. 1 SIWZ Wykonawca ubiegający się            o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa: oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału                           w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – druk stanowiący zał. nr 3 do niniejszej specyfikacji.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć:

  - Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, min. 2 zadania w zakresie budowy, lub przebudowy  dróg o wartości min. 2.000.000,00 zł brutto każde zadanie, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

  - Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, min. 2 dokumentacje projektowe – projekt budowlany lub projekt budowlano-wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy min. Z o długości min. 0,6 km wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej w każdej wykazanej dokumentacji, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

  - Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie wykazanych robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ich ukończenie;

  - Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług;

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.

    - 1 kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

    - 1 kierownikiem robót posiadającym uprawienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności instalacje sanitarne, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

    - 1 kierownikiem  robót posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności  instalacje telekominikacyjne, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

    - 1 kierownikiem  robót posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności  instalacje elektryczne, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,

    - 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,

    - 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa opłaconą polisę a przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej     w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2.000.000,00 zł.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa następujące dokumenty:

- oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - druk stanowiący zał. nr 4 do niniejszej specyfikacji.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- Oferta wspólna:

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, podmioty te są obowiązane przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, jako Wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku złożenia oferty wspólnej, w „Formularzu oferty” pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje.

Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a nie wynika to bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, to do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez pełnomocnika. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

Wszelkie pełnomocnictwa uprawniające do reprezentacji winny być złożone w formie oryginału i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie lub przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Treść pełnomocnictwa powinna zawierać jego zakres oraz określać jego przedmiot.

- Zasady składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców, którzy mają siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- nie zalega  z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA -   opis, wymagania i zakres

- Przedmiotem zamówienia jest:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową       w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce (etap I)

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamiennego projektu budowlano – wykonawczego oraz wykonanie przebudowy ww. drogi powiatowej.

- Szczegółowy zakres prac projektowych i robót budowlanych zawiera:

- Projekt budowlany „Przebudowy drogi powiatowej nr 1951D na odcinku Ślęza – Wysoka, etap I”

- Raport pt: „Badania i ocena wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Radosnej we Wrocławiu”

- specyfikacja techniczna

- pomocniczy kosztorys ofertowy

- Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  Droga powiatowa nr 1951D na odcinku od skrzyżowania    z ulicą Szyszkową w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce, Powiat Wrocławski.

- Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia oraz harmonogram prac, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych        i faksów oraz  dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac projektowych zapoznać się z dokumentami będącymi w posiadaniu zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać aktualne podkłady geodezyjne niezbędne do opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamienny projekt budowlano – wykonawczy wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, uwzględniający przepisy prawa budowlanego w zakresie umożliwiającym uzyskanie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego zmiany do pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych:

  - prace projektowe objęte umową zostaną wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie objętym umową, zgodnie z prawem budowlanym,

  - rozwiązana projektowe muszą być zgodne z wymaganiami wynikającymi z projektu budowlanego, raportu pt; „Badania i ocena wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ulicy Radosnej we Wrocławiu” oraz dokumentacji przetargowej i winny być uzgodnione na etapie projektowania z Zamawiającym i właściwymi podmiotami; kompletny zamienny projekt budowlano - wykonawczy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego,

  - z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji oraz zapłaty wynagrodzenia umownego na Zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych przekazanej dokumentacji projektowej; Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do wielokrotnego utrwalania dokumentacji projektowej w całości lub części, zwielokrotnienia dokumentacji projektowej 
lub jej części dowolną techniką, wprowadzenie dokumentacji projektowej do obrotu, innych pół eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zmiany do pozwolenia na budowę. Zamawiający upoważni wykonawcę do wystąpienia w jego imieniu o pozwolenie na budowę,

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy,

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sobie miejsce pod zaplecze budowy,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną 
oraz  obowiązującymi przepisami,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt projekt organizacji ruchu oraz oznakowanie robót, zgodnie z projekt organizacji ruchu zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi,

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót,

- Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt inwentaryzację powykonawczą (w wersji elektronicznej), przez osobę uprawnioną.

- Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru:

- grafika wektorowa – DXF, SKAPE

- grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu

  - Wykonawca wykona prace projektowe w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik materiałów przetargowych, z zastosowaniem rozwiązań projektowych, materiałów 
i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego zastosowania oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących ustawach i przepisach, w tym Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

  - Roboty prowadzone będą zgodnie z wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć  teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

  - Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatacje oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robot, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

  - Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych 
w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku remontowanej drogi.

  - Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii.

  - Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie  prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

  - Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń  lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy 
i osób trzecich.

  - Wykonawca zobowiązuje sie wykonać przedmiot  umowy z własnych materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne cetryfikaty lub deklaracje zgodności (wymagane odrębnymi przepisami – w tym Prawa budowlanego)  oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialnosć za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru ostatecznego robót).

- PRZYGOTOWANIE OFERT

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie  nazwy firmy i siedziby.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

- Oferta winna być przygotowana na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Oferta i wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub  pieczątkę nagłówkową firmy.

- Pełnomocnictwo/upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale lub poświadczone notarialnie, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wszystkie strony oferty powinny być opieczętowane, podpisane, ponumerowane i zszyte.

- Ofertę w formie oryginału należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych kopertach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperty winny być oznaczone następująco:

- Koperta zewnętrzna:

Powiat Wrocławski

ul. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

z wyraźnym dopiskiem: „Oferta na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1951D – Ślęza - Wysoka - nie otwierać przed 09.12.2011 r. godz. 11:45”

- Koperta wewnętrzna:

nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem „Oferta na przebudowę drogi powiatowej nr 1951D”.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje i uzupełnienia)  do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian                          i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a następnie dołączone do oferty.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

- Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty składane                  w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                     o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

- Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.

- Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

- DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty i oświadczenia w określonej kolejności:

- Formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Kosztorys ofertowy

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,        w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,              że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie              w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- Ewentualne pełnomocnictwo/upoważnienie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – druk – załącznik nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  w związku z art. 24  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– załącznik nr 4 do SIWZ, a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – druk stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –   w tym okresie - minimum 2 zadania w zakresie budowy, lub przebudowy  dróg o wartości min. 2.000.000,00 zł brutto każde zadanie. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - min. 2 dokumentacje projektowe – projekt budowlany lub projekt budowlano-wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy min. Z o długości min. 0,6 km wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej w każdej wykazanej dokumentacji. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie– załącznik nr 6 do SIWZ.

- Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ), posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.

    - 1 kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

    - 1 kierownikiem robót posiadającym uprawienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności instalacje sanitarne, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

    - 1 kierownikiem  robót posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności  instalacje telekominikacyjne, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

    - 1 kierownikiem  robót posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności  instalacje elektryczne, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

    - 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

    - 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Opłaconą polisę, a przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca musi zabezpieczyć złożoną ofertę wadium w wysokości: 92.000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

  - Wadium winno być wniesione (art. 45 ust. 6 ustawy PZP) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Roz-woju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 42, poz. 275).

  - Wadium pieniężne należy wpłacać wyłącznie na konto nr 52 1500 1793 1217 9002 5580 0000

  - „Wadium w przetargu na realizację zamówienia nr SP.ZP.272.30.2011.“ a kopię potwierdzenie wpłaty Wykonawca dołączy do Dokumentów Przetargowych (Oferty).

  - Wadium w innej postaci niż pieniężne należy dostarczyć do kasy Starostwa Powiatowego (parter) do dnia 09.12.2011r. do godz. 11:00. Zamawiający potwierdzi pisemnie otrzymanie wadium, którego kopię Wykonawca dołączy do Materiałów Przetargowych.

  - Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium zostanie wykluczony                     z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nie mniej niż 8% wartości zamówienia brutto. Zabezpieczenie może być wnoszone tylko w formach określonych w art.148 ust.1 Prawa zamówień publicznych. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Pozostałe postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Podaną w ofercie cena ofertowa stanowić będzie cenę ryczałtową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia i musi ona uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Cena oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w treści SIWZ i jest niezmienna.

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

- KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium:

- Najniższa cena oferty – 100 pkt.

- CO – Cena oferty – będzie oceniana punktowo w skali 0 -100 punktów.

- Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

Najniższa cena oferty brutto

CO =  ---------------------------------------------------------------- x 100 pkt.

Cena oferty badanej brutto

- Wszystkie oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.

- Najwyższa ilość punktów zdecyduje o wyborze Wykonawcy.

- ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

  - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych,

  - oferta co do treści, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

  - z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

  - złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

  - oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

    - Oferta przedstawiająca najniższą cenę ofertową otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

    - Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i uzyska najwyższą ilość punktów.

    - Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty   o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

    - Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.

# WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja, dokonywane będą w PLN.

- TERMIN ZWIĄZANIA ZŁOŻONĄ OFERTĄ

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania z ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

- Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte           w SIWZ oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających  z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Przyjmuje się, że zapisy umowy niezakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące projektu umowy będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Rozliczenia z tytułu zawartej umowy nastąpi na podstawie faktury VAT.

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie 
do 21 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyniku postępowania.

- Wzór umowy stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji. Załącznikami do umowy będą:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe),

  - Oferta przetargowa Wykonawcy,

  - Harmonogram robót.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

- wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna),

- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane 
do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany  w pkt. I ust. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane 
do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w Dz. I ust. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane 
do Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu Zamawiającego podany w Dz. I ust. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Wyjaśnienie treści SIWZ:

- każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (całości). Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

- jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,

- przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,              o którym mowa w pkt. 1,

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej.

- Zmiana treści specyfikacji :

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 
oraz umieszcza na stronie internetowej.

- wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie 
do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

  - Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa  w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 
w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych,

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału          w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Uzupełniane oświadczenia 
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,                 z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając  o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który         w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami upoważnionymi przez  Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, są Panie: Danuta Nowakiewicz oraz Dorota Zięciak tel.071/ 72 21 738 lub fax. 071/ 72 21 740 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1500 
lub pocztą elektroniczną na adres: wdit@powiatwroclawski.pl

- w sprawach dotyczących przebiegu postępowania jest Pani Grażyna Owczarek tel.071/ 72 21 801 lub fax. 071/ 72 21 706 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1500 lub pocztą elektroniczną 
na adres gowczarek@powiatwroclawski.pl

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu  przy 
ul. Kościuszki 131,  50-440 Wrocław, w Kancelarii na parterze, nie później niż do dnia 
09 grudnia 2011r. do godz. 11:00.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie bez otwierania.

- OTWARCIE I OCENA OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 09. grudnia 2011r. o godz. 11:45. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław,                    w sali konferencyjnej  Nr 105, I p.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

- Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do Zamawiającego.

- Podczas otwierania ofert Zamawiający będzie podawał nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,       a także informacje dotyczące oferowanej ceny.

- Wykonawcy, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, mogą wystąpić do Zamawiającego                        z wnioskiem o przekazanie informacji, o których mowa w ust. 2 i 4. Informacje te przesyłane będą przez Zamawiającego do Wykonawcy niezwłocznie.

- Zamawiający w części niejawnej dokona badania czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz czy oferty Wykonawców nie podlegają odrzuceniu.

- Następnie Zamawiający dokona oceny nieodrzuconych ofert.

- WYBÓR WYKONAWCY I OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania zgodnie z wymogami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane Wykonawcom faksem lub drogą elektroniczną i został potwierdzony fakt ich otrzymania.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, podpisać  Umowę po przedłożeniu Zamawiającemu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w art. 150  ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych w kwocie stanowiącej nie mniej niż 8 % wartości przedmiotu zamówienia brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach dopuszczonych przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, bądź poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 139 oraz działem IV Prawa zamówień publicznych.

- Nie dopełnienie przez wybranego Wykonawcę  wymagań stawianych przez Zamawiającego będzie stanowiło podstawę do anulowania wyboru i przepadek wadium.

- ZMIANA POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

    - Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Zmiany terminu realizacji zadania są dopuszczalne, gdy wystąpi:

      - konieczność zlecenia robót uzupełniających w trybie zgodnym z przepisami Prawa zamówień publicznych,

      - konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

      - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, opady śniegu, zalegający śnieg.

- Zmiany osobowe są dopuszczalne, gdy:

- zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

- Pozostałe zmiany są dopuszczalne:

    - w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna  dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia),

    - zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu  realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

    - zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnym roku budżetowym,

    - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł,

    - zmiana nazwy zadania,

    - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania.

- WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

- Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- nie złożono co najmniej jednej ważnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 Prawa zamówień publicznych - złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określając żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5  wnosi się w termonie 5 dni od dnia,  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wżywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

- O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej" (art. 179-198g).

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu.

- Udostępnienie protokołu lub załączników odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi 
w § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

- Formularz Oferty – załącznik nr 2

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 3

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy – załącznik nr 4

- Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 5

- Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 6

- Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik Nr 7

- Oświadczenie osoby fizycznej – załącznik nr 8

- Umowa (projekt) – załącznik nr 9

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.30.2011

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Realizacja zadania

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce (etap I)

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową 
w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, 
gmina Kobierzyce (etap I)

1.2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Droga powiatowa nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce Powiat Wrocławski.

1.3. Zakres zamówienia

Szczegółowy opis wykonania robót zawarty jest w projekcie budowlanym, pomocniczym kosztorysie ofertowym, raporcie z pracy pn. „Badania i ocena wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ulicy Radosnej we Wrocławiu” oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych robót stanowiących załączniki do SIWZ, Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa 
i odbioru robót.

Zakres prac obejmuje między innymi:

- roboty pomiarowe

- usunięcie warstwy humusy przy pomocy spycharek wraz z wywozem

- mechaniczne karczowanie gęstych krzaków

- frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 8cm z wywozem materiału

- rozbiórka kostki kamiennej i podbudowy z wywozem materiału

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych

- uzupełnienie poboczy tłuczniem odziarnianym frezowiną

- skropienie emulsją asfaltową podbudowy oraz nawierzchni drogowej

- ułożenie ścieku przykrawężnikowego z 1rzędu kostki betonowej

- ułożenie krawężników betonowych na ławie z oporem

- ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pomiędzy warstwy bitumiczne - geosiatka

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA na bazie asfaltu modyfikowanego gumą

- wykonanie warstwy wiążącej BA na bazie asfaltu modyfikowanego gumą

- Warstwa SAMI na bazie asfaltu zmieszanego z gumą

- rozbiórka podbudowy z betonu cementowego

- rozbiórka przepustów z rur o średnicy 40cm

- mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 45cm, z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc, gałęzi i 	karpiny wraz z utylizacją

- mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych na ławach betonowych

- rozbiórka obrzeży na podsypce piaskowej

- przebudowa kolizji z kablami i słupami SN i NN

- przebudowa kolizji z kablem światłowodowym

- przebudowa kolizji z istniejącą siecią gazową

- formowanie i zagęszczanie nasypów

- wykonanie przepustów fi 600, fi 400, fi 200 z prefabrykatów żelbetowych

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy betonowej beton C25/30

- obsadzenie kotew w podbudowie betonowej

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik

- oczyszczenie wraz z profilowaniem skarp i dna rowu istniejących rowów przydrożnych

- umocnienie skarp przez humusowanie

- budowa muru oporowego na dł. ok. 86m

- budowa kolektora z rur strukturalnych PE SN8 perferowanych na 3/4 obwodu fi 0,50m metodą 	odkrywkową

- budowa kolektora z rur strukturalnych PE SN8 perferowanych na 3/4 obwodu fi 0,30m metodą 	odkrywkową

- budowa kolektora z rur strukturalnych PE SN8 pełnych fi 0,60m metodą odkrywkową

- budowa kolektora z rur strukturalnych PE SN8 pełnych fi 0,30m metodą odkrywkową

- budowa kanałów i przykanalików z rur strukturalnych pełnych PP SN10 fi 0,20m metodą odkrywkową

- budowa separatorów koalescencyjnych z filtrami lamelowymi typu BS-P-30 o średnicy fi 1,5m

- budowa separatorów koalescencyjnych z filtrami lamelowymi typu BS-P-20 o średnicy fi 1,5m

- budowa separatorów koalescencyjnych z filtrami lamelowymi typu BS-P-10 o średnicy fi 1,2m

- budowa strudzienek osadnikowych o średnicy fi 1,5m (h osadnika = 1,0m)

- budowa studni kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych (typu BS) o średnicy fi 	1,00m

- budowa studni kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych (typu BS) o średnicy fi 	1,20m

- budowa studni kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych (typu BS) o średnicy fi 	1,20m z dnem murowanym lub wylewanym na mokro

- budowa studni kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych (typu BS) o średnicy fi 	1,20m z dnem murowanym lub wylewanym na mokro

- budowa wpustów deszczowych wraz z osadnikiem (typu BS)

- wykonanie oznakowanie poziomego i pionowego

Szczegółowy zakres robót określony został w kosztorysie pomocniczym.

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- wywóz wraz z utylizacją odpadów

- oznakowanie robót

- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu remontów do stanu pierwotnego oraz uporządkowanie terenu

Podstawą  wystawienia faktury za wykonane roboty jest podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego.

Nazwy własne materiałów i nazw producentów użyte w SIWZ i w załącznikach należy rozumieć jako definicje standardów oraz określenie minimalnych oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, a nie jako ostateczne rozwiązania. Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zastosowanie materiałów równoważnych o cechach nie gorszych niż wyszczególnione w dokumentacji projektowej i SIWZ. Oznacza to, że Wykonawca może użyć do realizacji zamówienia materiałów i urządzeń innych producentów, ale o cechach równoważnych lub nie gorszych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ. Ewentualne koszty wynikające z tytułu przyjęcia rozwiązań zamiennych w stosunku do SIWZ ponosi Wykonawca.

2. Wymagania ogólne.

Załącznik do umowy stanowić będzie sporządzony przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy dla przedmiotowego zadania.

Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą łącznie z dokonaniem  wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzenie przez właściwy Urząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Dokumentacja powykonawcza powinna być złożona do Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej (PDF lub JPG).

2.1. Przedmiot ST

## Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące odbioru i realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce (etap I)”.

2.2. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej.

(Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się na stronie internetowej http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/)

2.3. Określenia podstawowe

Zgodnie ze SST zamieszczonymi na stronie internetowej.

2.4. Badania kontrolne

W sytuacjach spornych badania kontrolne zostaną zlecone przez inspektora nadzoru inwestorskiego  pełniącego nadzór nad tokiem prac na koszt Wykonawcy.

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy (od okresu przygotowawczego aż do badań końcowych). Wyniki badań należy przedstawić do akceptacji przez osobę pełniącą nadzór nad tokiem prac.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz zgodność wykonania robót ze ST .
2.5. Materiały

Materiały niezbędne do wykonania zadania zgodnie ze SST posiadające atesty oraz  obowiązujące normy, posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM.

2.6. Składowanie kruszyw

Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach gdzie podłoże składowiska jest równe, dobrze odwodnione, czyste, o powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniami kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek będą składowane oddzielnie.

2.7.  Wymagania dla lepiszczy

Do składowania lepiszczy Wykonawca użyje cystern, pojemników, zbiorników lub beczek, które powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad:

- czasu składowania, który nie powinien przekraczać 3 miesiące od daty wyprodukowania emulsji,

- temperatury przechowywania emulsji, która nie może być niższa od 50 C.

2.8. Sprzęt

Samochody samowyładowcze, młot pneumatyczny, piła mechaniczna, frezarka sterowana elektronicznie, samochód samowyładowczy z przykryciem lub termos, układarka do układania mieszanek mineralno – asfaltowych, skrapiarka, walec stalowy gładki, walec ogumiony, szczotka mechaniczna lub inne urządzenie czyszczące, płytowe zagęszczarki wibracyjne,  spych gąsienicowy, piła motorowa łańcuchowa, ciągnik kołowy, przyczepa skrzyniowa, sprężarka, koparka;

2.9.  Transport

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem innymi materiałami lub  zawilgoceniem.

2.10. Transport lepiszcza

Transport lepiszcza powinien odbywać się cysternami samochodowymi tylko za zgodą osoby sprawującej nadzór nad robotami. Dopuszcza się transport beczkami lub w pojemnikach stalowych.

2.11. Wykonanie robót:

      - zabrania się wykonywania robót na nie oczyszczonym, uszkodzonym miejscu

      - za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka na którym wykonywane są roboty odpowiedzialny jest Wykonawca robót,

      - Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania wykonywanych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego,

      - roboty prowadzone będą zgodnie z wymogami BHP oraz p – poż. A także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca.

      - wykonawca zobowiązuje się do wykonania i uzgodnienia projektu zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

      - Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatacje oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych.

      - Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

2.12. Wywóz i utylizacja materiału.

Określenie miejsca składowania ziemi, gruzu z rozbiórki oraz ewentualna utylizacja materiałów z wycinki bądź rozbiórki leży po stronie Wykonawcy. Koszty składowania i utylizacji należy ująć w cenie ofertowej.

2.13.  Kontrola jakości robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość stosowanych kruszyw oraz lepiszczy.

W przypadku wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  sprawujący nadzór nad tokiem prac drogowych może zlecić badanie każdej partii kruszywa i każdej dostawy emulsji na koszt wykonawcy robót.

2.13.  Obmiar robót

Odbiór nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego do odbioru ostatecznego.

Odbiór robót  i podstawa płatności

Podstawą płatności będzie ilość wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego.

3. Struktura ceny ofertowej.

- Cenę należy podawać w złotych polskich.

- Wykonawca w ofercie winien przedstawić cenę ryczałtową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wyliczoną w oparciu o:

- dokumentację projektową - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na przebudowę drogi 	powiatowej nr 	1951D na odcinku Ślęza - Wysoka (etap I)

- raportem pt: „Badania i ocena wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ulicy Radosnej we Wrocławiu“

- dokumentację przetargową

uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia.

3.3.	W formularzu oferty należy podać cenę oferty:

- bez podatku VAT – cena netto,

- kwotę podatku VAT - podatek VAT,

- łącznie z podatkiem VAT – cena brutto.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o 	podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

- Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków robót, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót,

- strzec mienia znajdującego się na terenie robót, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości w czasie 	prowadzenia robót,

- po zakończeniu robót, doprowadzenie terenu robót  do stanu pierwotnego oraz uporządkowanie terenu,

3.6.	Koszty wizji lokalnej w terenie poniesie Wykonawca.

3.7. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje realizację zadania, opracowanie zamiennego projektu budowlano-wykonawczego a także:

- organizację i zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy,

- zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku przebudowywanej  drogi,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji 	odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzenie przez właściwy  Urząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,

- po zakończeniu robót, doprowadzenie placu budowy  do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

- Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter maksymalny dla zakresu robót ustalonego w przetargu.

- Cena ostateczna ustalona zostanie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i nie może przekroczyć kwoty ofertowej.

3.10. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Załączniki

4.1. Raport pn. „ Badania i ocena wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ulicy Radosnej we Wrocławiu”

# 4.2. Mapa z zaznaczeniem podziału trasy na odcinki.

# 4.3. Pomocniczy kosztorys ofertowy.

# 4.4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

| D-M- 00.00.00. | Wymagania ogólne - Ślęza-Wysoka Etap I |
| --- | --- |
| D-01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-01.02.02. | Zdjęcie warstwy humusu - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-01.02.04. | Rozbiórka elementów dróg - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-01.03.01. | elektryka - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-01.03.04. | telekomunikacja - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-01.03.06. | gaz - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-02.00.01 | Roboty ziemne. Wymagania ogólne - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-02.03.01 | Wykonanie nasypów - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-03.01.01 | przepusty - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-03.02.01 | kanalizacja deszczowa - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-04.02.01 | Warstwa odsączająca - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-04.05.01 | Warstw z gruntu stabilizowanego cementem - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-04.06.01 | Podbudowa z betonu cementowego |
| D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego |
| D-05.01.02 | Nawierzchnia z gruntowa-ulepszona (pobocza) - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-05.03.11 | Frezowanie - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-05.03.26 | Geosiatka - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-06.01.01 | Umocnienia skarp, humusowanie - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-08.01.01 | Krawężniki betonowe - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-08.05.03 | ścieki z kostki bet 16 - Ślęza-Wysoka Etap I |
| D-09.01.01 | zieleń wycinka - Ślęza-Wysoka Etap I |
| - | ST.SMA-G |

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zamienny projekt budowlano-wykonawczy

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce (etap I)

# 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące opracowania zamiennej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową  w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce (etap I)”.

# 2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.

# 3. Zakres zamówienia.

# Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami), opartej na dokumentacji projektowej - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na przebudowę drogi powiatowej na 1951D na odcinku Ślęza - Wysoka (etap I), raporcie pn. „Badania i ocena wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ulicy Radosnej we Wrocławiu” (zwanym dalej Raportem) oraz dokumentacji przetargowej, zawierającej:

# a. Projekt budowlano-wykonawczy, sporządzony zgodnie z art. 20 prawa budowlanego, przepisami o ruchu drogowym i winien odpowiadać wymogom branżowym, a także spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

# c. Projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami).

# f. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

# Komplet elementów dokumentacji dla ww. zadania remontowego należy opracować w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oddzielnie dla każdej branży oraz w wersji elektronicznej 1 egz. w standardzie plików: .pdf . Natomiast Projekt stałej organizacji ruchu należy dodatkowo złożyć w wersji elektronicznej w formacie .dxf, .tif, .tfw, .skape, (do wyboru).

# 3.1. Projektant jest zobowiązany do uzyskania aktualnych bądź aktualizacji własnym kosztem i staraniem map geodezyjnych dla celów projektowych.

# 3.2. Ponadto do obowiązków jednostki opracowującej projekt budowlano-wykonawczy należy:

# Przedłużenie wymaganych uzgodnieniem z właścicielami sieci znajdujących się w granicach inwestycji.

# Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

# 4. Dokumentacja projektowa.

# Zamienny projekt budowlano-wykonawczy winien zawierać:

# - projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500

# - projekt drogowy

# - plansza zbiorcza kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury podziemnej + rowy

# - przekroje obiektów inżynierskich

# - projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu

# - projekt gospodarki zielenią.

# - charakterystyczne przekroje drogowe (chodników, zatok, zjazdów)

# - profil niwelety drogi, w tym niweleta jezdni, rowów kanalizacji deszczowej

# 5. Wytyczne do projektowania. Część drogowa.

# ODCINEK I (km 0+000 do 0+120; zgodnie z załącznikiem graficznym)

# Bez zmian. Zgodnie z dokumentacją projektową.

# ODCINEK II (km 0+230 do 0+430; zgodnie z załącznikiem graficznym)

# Na danym odcinku drogi należy przyjąć następujące warstwy konstrukcyjne:

# - podbudowa z kruszywa łamanego -20cm

# - warstwa wyrównawcza podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej - 75kg/m2

# - warstwa SAMI na bazie asfaltu zmieszanego z gumą- gr. 2cm

# - warstwa wiążąca BA na bazie asfaltu modyfikowanego gumą - gr. 6cm

# - warstwa ścieralna SMA na bazie asfaltu modyfikowanego gumą - gr. 4cm

# Na końcu danego odcinka, w strefie zmiany konstrukcji nawierzchni pomiędzy warstwą wiążącą a ścieralną należy zastosować geosiatkę.

# ODCINEK III (km 0+430 do 1+302; zgodnie z załącznikiem graficznym)

# Na danym odcinku drogi należy przyjąć warstwy konstrukcyjne zgodnie z Raportem w którym wykorzystujemy istniejące płyty betonowe jako podbudowę tj:

# - podbudowa z istniejących płyt betonowych -16cm

# - warstwa wyrównawcza podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej - 75kg/m2

# - warstwa SAMI na bazie asfaltu zmieszanego z gumą- gr. 2cm

# - warstwa wiążąca BA na bazie asfaltu modyfikowanego gumą - gr. 6cm

# - warstwa ścieralna SMA na bazie asfaltu modyfikowanego gumą - gr. 4cm

# Poszerzenie jezdni jednostronne do szerokości całkowitej 7,0m. Poszerzenie istniejącej nawierzchni zaprojektować z betonu C25/30 o grubości 22cm, ułożonego na stabilizacji R = 5MPa o grubości 15cm. Połączenie poszerzenia z istniejącymi płytami betonowymi wykonać przy pomocy dybli o rozstawie 50-60cm i długości 60cm wklejanych w istniejącą podbudowę. Odwodnienie powierzchniowe oraz kanalizacje deszczową należy zaprojektować zgodnie z danymi podanymi w Raporcie. Prawą stronę jezdni (kierunek do Wrocławia) nie ograniczać krawężnikiem, odprowadzając wodę do otwartego rowu. Natomiast z lewej strony jezdni zastosować krawężnik w z wpustem w krawężniku. Ciąg pieszo-rowerowy należy odsunąć od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego, a pomiędzy jezdnią a ciągiem pieszo-rowerowym wykonać pas zieleni o zmiennej szerokości. Dodatkowo należy uwzględnić w projekcie przedłużenie chodnika od końca opracowania do skrzyżowania z ulicą Działkową.

# 6. Realizacja prac projektowych

# Jednostka projektowa przedłoży dokumenty potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu specyfikacji określone ustawą „Prawo Budowlane” i spełnia wymogi ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 2000r.

# Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszelkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych.

# 7. Termin realizacji.

# Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie określonym we wzorze umowy tj. 30.03.2012r.

# 8. Kontrola i odbiór dokumentacji.

# 8.1.Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.

# 8.2 Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność opracowania projektowego z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, jakość, rzetelność i nowoczesność usługi, ekonomiczność rozwiązań.

# 8.3. Podstawę do rozliczeń stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

# 8.4. Wykonawca działając z upoważnienia Zamawiającego zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie obiektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania ww. opracowań Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………….

( miejscowość, data )

SP.ZP.272.30.2011

FORMULARZ OFERTY

Powiat Wrocławski

ul. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………….

siedziba Wykonawcy…………………………………………………………………………………………..

nr tel./fax………………………………………………………………………………………………………..

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………..

NIP …………………………………… ; REGON ……………………………

Na podstawie uzyskanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i składam ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) na realizację zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową 
w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, 
gmina Kobierzyce (etap I)”.

CENA OFERTOWA przedmiotu zamówienia:

netto……………………………….zł

+  ....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:  od  dnia podpisania umowy do 28 września 2012r., w tym prace projektowe wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń w terminie do 30.03.2012r.

Jednocześnie:

- Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  (wraz ze zmianami) w tym z projektem umowy (wraz ze zmianami) i nie wnoszę/simy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, ze na wykonane prace objęte zamówieniem udzielamy gwarancji na czas określony 
w SIWZ.

- Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w SIWZ zostanie wniesione najpóźniej w dacie zawarcia umowy.

- Wadium w kwocie ………………. zł. zostało wniesione w formie ………………………………………… 
w dniu ……………………..  zwolnienie wadium prosimy dokonać na konto …………………………………………………………………….

- Do niniejszego formularza oferty załączam/y ponadto wymagane w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia następujące dokumenty :

  - Kosztorys ofertowy

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  - Ewentualne pełnomocnictwo/upoważnienie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy.

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – druk – załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  w związku z art. 24  
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– załącznik nr 4 do SIWZ a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – druk stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

  - Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –    w tym okresie - minimum 2 zadania w zakresie budowy, lub przebudowy  dróg o wartości min. 2.000.000,00 zł brutto każde zadanie. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - min. 2 dokumentacje projektowe – projekt budowlany lub projekt budowlano-wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy min. Z o długości min. 0,6 km wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej w każdej wykazanej dokumentacji. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 6 do SIWZ.

  - Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ), posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.

  - 1 kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

  - 1 kierownikiem robót posiadającym uprawienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności instalacje sanitarne, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

  - 1 kierownikiem  robót posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności  instalacje telekominikacyjne, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

  - 1 kierownikiem  robót posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności  instalacje elektryczne, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

  - 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

  - 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

  - Opłaconą polisę, a przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.

  - Dowód wniesienia wadium

  - Następujące załączniki nie wymienione a wymagane zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

- Niniejszym oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y: *

- Samodzielnie

- Przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następującej części zamówienia ……………………………………………………………………………………………

- Ofertę niniejszą wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część, składam/y na ………kolejno ponumerowanych stronach.

* niepotrzebne skreślić

........................................                                                                              .......................................

pieczątka Wykonawcy	czytelny podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.30.2011

……………………………………..

pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

na podst. art. 22 ust.1ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.
 (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy: 	...............................................................................................

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową 
w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, 
gmina Kobierzyce (etap I).

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywanej określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

| ..................., dnia............. | .......................................... podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.30.2011

……………………………………..

pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Z POSTĘPOWANIA

na podst. art. 24 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

Nazwa Wykonawcy: 	...............................................................................................

...............................................................................................

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową 
w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, 
gmina Kobierzyce (etap I).

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

| ..................., dnia............. | .......................................... podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.30.2011

……………………………………..

pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową 
w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, 
gmina Kobierzyce (etap I).

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

| Lp. | Nazwa zadania, data i miejsce wykonania | Rodzaj robót | Wartość zadania (zł brutto) | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |
|  |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |
|  |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie  z doświadczenia innych podmiotów, winien przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania tychże podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczamy, iż powyższe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

| ..................., dnia............. | .......................................... podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.30.2011

……………………………………..

pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową 
w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, 
gmina Kobierzyce (etap I).

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT

| Lp. | Nazwa zadania, data i miejsce wykonania | Rodzaj usług | Wartość zadania (zł brutto) | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |
|  |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |
|  |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie  z doświadczenia innych podmiotów, winien przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania tychże podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczamy, iż powyższe usługi zostały wykonane należycie.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

| ..................., dnia............. | .......................................... podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.30.2011

……………………………………..

pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową 
w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, 
gmina Kobierzyce (etap I).

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Rodzaj i nr uprawnień budowlanych | Nr uprawnień budowlanych | Informacja o podstawie do dysponowania wymieniona osobą przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ……………………. Kierownik budowy |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |
| 2. | ……………………. Kierownik robót |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |
| 3. | ……………………. Kierownik robót |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |
| 4. | ……………………. Kierownik robót |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |
| 5. | ……………………. Projektant |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |
| 6. | ……………………. Projektant |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie  z kadry innych podmiotów winien przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania tychże podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

| ..................., dnia............. | .......................................... podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 8 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.30.2011

……………………………………..

pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową 
w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, 
gmina Kobierzyce (etap I).

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ

Nazwisko, imię i adres zamieszkania Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

pod numerem:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

Oświadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień ń publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078), który mówi, że z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku trwałego.

.......................................................................

podpis i  pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

……………………………………., dnia ………………………

# Załącznik Nr 9 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.30.2011

PROJEKT UMOWY Nr ………………….

zawartej w dniu  ……..…………… 2011 r. pomiędzy:

Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław, posiadającym          NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w imieniu, którego działają:

- Andrzej Szawan – Starosta Powiatu Wrocławskiego

- Jerzy Fitek – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wrocławskiego – Małgorzaty Dreiseitel-Cieślik

zwanym dalej w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM

a

firmą ……………………................……….. z siedzibą ……………………………………………., posiadającą NIP: ………………………….  i działającą na podstawie …………………………… reprezentowaną przez:

- …………………………………………………

- ………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak: SP.ZP.272.30.2011 rozstrzygniętego dnia ………………… 2011 r.

§ 2

    - Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 
do    realizacji zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D na odcinku od skrzyżowania 
z ulicą Szyszkową w miejscowości Ślęza do skrzyżowania z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce (etap I).

  - W ramach umowy przewiduje się:

    - wykonanie zamiennego projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi powiatowej 
nr 1951D na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyszkową w miejscowości Ślęza do skrzyżowania 
z ulicą Chabrową w miejscowości Wysoka, gmina Kobierzyce (etap I) wraz z uzyskaniem zmiany do pozwolenia na budowę.

w oparciu o:

      - dokumentację projektową – projekt budowlany wraz z pozwoleniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1951D na odcinku Ślęza – Wysoka etap I,

      - raportem pt; „Badania i ocena wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ulicy Radosnej 
we Wrocławiu”,

      - dokumentacją przetargową,

    - wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę zamiennym projektem budowlano – wykonawczym zaakceptowanym przez Zamawiającego, ofertą Wykonawcy 
i zasadami wiedzy technicznej.

    - Ryczałtowa wartość wykonania całego przedmiotu umowy

(wraz z podatkiem VAT) wynosi: ............................................... zł

słownie złotych: ..........................................................................

w tym podatek VAT w wysokości ........%, tj.: .............................. zł

słownie złotych: ..........................................................................

cena netto w wysokości: ........................................................... zł

słownie złotych: ..........................................................................

w tym:

a) ryczałtowa wartość wykonania dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym uzyskanie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego odpowiednich dokumentów umożliwiających wykonanie robót budowlanych (wraz z podatkiem VAT)

wynosi: ................................................................................ zł

słownie złotych: ......................................................................

w tym podatek VAT w wysokości .......%, tj.: ........................zł

słownie złotych: ......................................................................

cena netto w wysokości: ...................................................... zł

słownie złotych: ......................................................................

b) ryczałtowa wartość wykonania robót budowlanych (wraz z podatkiem VAT)

wynosi: .............................................................................. zł

słownie złotych: .....................................................................

w tym podatek VAT w wysokości .....%, tj.: ...................... zł

słownie złotych: ....................................................................

cena netto w wysokości: .................................................... zł

słownie złotych: ....................................................................

    - Kwoty określone w ust. 2 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zadania i nie mogą ulec zmianie.

    - Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczana w trzech częściach:

- część I - po odebraniu przez zamawiającego dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu zmiany 
do pozwolenia na budowę, w wysokości określonej w § 2 ust. 2 lit. a umowy,

- część II – po wykonaniu 50% zakresu robót budowlanych, w wysokości do 50% wartości określonej w § 2 ust. 2 lit. b umowy i po sporządzeniu protokołu odbioru częściowego podpisanego 
przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- część III – po wykonaniu pozostałych 50% zakresu robót budowlanych, w wysokości pozostałych 50% wartości określonej w § 2 ust. 2 lit. b umowy i po sporządzeniu protokołu odbioru ostatecznego podpisanego przez Zamawiającego. Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury częściowej lub ostatecznej, licząc 
od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

- Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

a) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców, wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy wykonawcę i podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonawcę i podwykonawcę,

b) zapłata należności będzie następowała w całości na rzecz wykonawcy,

c) wykonawca w ciągu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez zamawiającego środków za wystawioną fakturę częściową przedłoży w siedzibie zamawiającego kserokopię potwierdzonego przez bank, przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy na kwotę określoną w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych albo przedłoży oświadczenie podwykonawcy, że należności podwykonawcy wynikające z tych protokołów zostały przez wykonawcę uregulowane,

d) w przypadku niedostarczenia w ww. terminie przez wykonawcę kserokopii potwierdzonego przez bank przelewu albo oświadczenia podwykonawcy, zamawiający zastrzega sobie prawo o zatrzymania kwoty należnej podwykonawcy z następnej faktury wykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w pkt c,

e) w przypadku faktury końcowej, z której wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom, wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez zamawiającego złoży potwierdzone przez bank kserokopie przelewów dokonanych na rachunki podwykonawców albo złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu zostały przez wykonawcę uregulowane; nieprzekazanie przez wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom do momentu spełnienia tego warunku.

- Brak dochowania przez wykonawcę warunków określonych w ust. 6 pkt d i e zwalnia zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają wykonawcę.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 28 września 2012 r., w tym prace projektowe wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń w terminie do 30.03.2012 r.

§ 4

1. Wykonawca wykona prace projektowe w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik materiałów przetargowych, z zastosowaniem rozwiązań projektowych, materiałów 
i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego zastosowania oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących ustawach i przepisach, w tym Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Kwota określona w § 2 ust.2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikającą 
ze specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte w specyfikacji  technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, takie, jak: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza robót, doprowadzenie niezbędnych mediów do wykonania robót, w szczególnosci  energii elektrycznej, wody itp., obsługa geodezyjna w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego itp.

3. Roboty prowadzone będą zgodnie z wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca.

4. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć  teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

5. Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatacje oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robot, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada 
za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy 
i utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

6. Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych 
w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

7.  Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku remontowanej drogi.

8. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii.

9. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie  prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca co oznacza, 
że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

10. Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń  lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy 
i osób trzecich.

11. Wykonawca zobowiązuje sie wykonać przedmiot  umowy z własnych materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne cetryfikaty lub deklaracje zgodności (wymagane odrębnymi przepisami – w tym Prawa budowlanego)  oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosć za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru ostatecznego robót).

§ 5

- Zamawiający wskaże obszar terenu budowy w terminie 5 dni po podpisaniu umowy

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę takiej konieczności, nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej.

§ 6

Obowiązki stron:

1. Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbędnej mu pomocy w uzyskiwaniu decyzji, uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami administracji niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych Wykonawcy dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, udzielanie Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjaśnień oraz udzielanie wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym wszelkich pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy teren robót,

- Zamawiający zobowiązuje się  zapewnić nadzór nad tokiem prac.

2. Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac projektowych zapoznać się z dokumentami będącymi w posiadaniu zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać aktualne podkłady geodezyjne niezbędne do opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamienny projekt budowlano – wykonawczy wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, uwzględniający przepisy prawa budowlanego w zakresie umożliwiającym uzyskanie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego zmiany do pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych:

  - prace projektowe objęte umową zostaną wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie objętym umową, zgodnie z prawem budowlanym,

  - rozwiązana projektowe muszą być zgodne z wymaganiami wynikającymi z projektu budowlanego, raportu pt; „Badania i ocena wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ulicy Radosnej we Wrocławiu” oraz dokumentacji przetargowej i winny być uzgodnione na etapie projektowania z Zamawiającym i właściwymi podmiotami; kompletny zamienny projekt budowlano - wykonawczy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego,

  - z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji oraz zapłaty wynagrodzenia umownego na Zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych przekazanej dokumentacji projektowej; Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do wielokrotnego utrwalania dokumentacji projektowej w całości lub części, zwielokrotnienia dokumentacji projektowej 
lub jej części dowolną techniką, wprowadzenie dokumentacji projektowej do obrotu, innych pół eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zmiany do pozwolenia na budowę. Zamawiający upoważni wykonawcę do wystąpienia w jego imieniu o pozwolenie na budowę,

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy,

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sobie miejsce pod zaplecze budowy,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną 
oraz  obowiązującymi przepisami,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt projekt organizacji ruchu oraz oznakowanie robót, zgodnie z projekt organizacji ruchu zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi,

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót,

- Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt inwentaryzację powykonawczą (w wersji elektronicznej), przez osobę uprawnioną.

- Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru:

- grafika wektorowa – DXF, SKAPE

- grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu

§ 7

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie  ..........................................

- Ze strony Zamawiającego nadzór nad tokiem prac sprawowany będzie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Pana …………………………………..…………….. nr uprawnień …………………………. oraz kierownika Obwodu Drogowego w Mirosławicach, któremu podlega teren objęty przebudową, sprawujący  nadzór nad tokiem prowadzonych prac.

§ 8

Warunki odbioru robót:

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru po zakończeniu całości robót określonych w § 2.

  - Po otrzymaniu zgłoszenia odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym Zamawiający wyznaczy 
w ciągu 14 dni termin odbioru ostatecznego i zawiadomi Wykonawcę.

  - Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru ostatecznego wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża wykonawcę.

  - W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru robót wad w ich wykonaniu Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

    - odmowy odbioru robót do czasu usunięcia wad,

    - obniżenia wynagrodzenia za wykonane roboty,

    - odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia do chwili dokonania odbioru robót.

      - Potwierdzeniem odbioru ostatecznego będzie spisanie protokołu, który będzie zawierał ustalenia dokonane podczas czynności odbioru robót.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

      - Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

      - Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, 
który podpisują strony umowy.

      - Postanowienia ust. 1-6 mają odpowiednie zastosowanie do odbiorów częściowych.

§ 9

- W celu zapewnienia właściwej jakości robót ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości nie mniejszej niż 8% wartości zamówienia brutto o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy  w kwocie ……………… zł. (słownie: …………………………………………….).

- Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wnosi  w formie.  ..................................................................................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy najpóźniej 
w dacie jej zawarcia, z ważnością 30 dni ponad termin określony w niniejszej umowie.

- 70 (siedemdziesiąt) % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego bez wad.

- 30 (trzydzieści) % wartości  Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone 
w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu pogwarancyjnego po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

- Okres gwarancji na roboty objęte umową wynosi 36 miesięcy.

- Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru ostatecznego bezusterkowego lub daty usunięcia wady 
lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe coroczne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się 
po odbiorze robót z udziałem obu stron.

- Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować w terminie ustalonym w przeglądzie.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określają zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru ostatecznego bezusterkowego przedmiotu umowy.

§ 11

- Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z lokalizacją i  w zakresie określonym w dokumentach przetargowych.

- Wykonawca oświadcza, że:

- w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie oraz stwierdzone wady na własny koszt 
w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia,

- jeżeli, nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, 
to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, a jeżeli koszty te przekroczą wartość ww. zabezpieczenia Zamawiający obciąży pozostałą kwotą Wykonawcę. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie określonym powyżej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie,

- okres gwarancji na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

§ 12

- Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń 
i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Na etapie odbioru częściowego lub ostatecznego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie swoje oraz podwykonawców, że wszelkie należności na rzecz podwykonawców za roboty objęte danym protokołem zostały rozliczone. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych zobowiązań wobec podwykonawcy z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie niniejszej umowy. (Przepis art. 6471 kc stosuje się odpowiednio).

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje i swoich podwykonawców działania 
i zaniechania.

§ 13

  - Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie obowiązywania umowy określonym w § 3.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

      - Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

      - Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1, Zamawiający może po zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni naprzód, wkroczyć na teren robót nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej 
z warunków umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wartości całego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  § 2 ust. 2 umowy.

2. Za zwłokę w wykonaniu w terminie od dnia podpisania umowy do 30 marca 2012r. przedmiotowej dokumentacji projektowej Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  § 2 ust. 2 lit. a umowy, za każdy dzień opóźnienia.

3. Za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  § 2 ust. 2 lit. b umowy, za każdy dzień zwłoki od umownego terminu oddania.

4. Za nieprzystąpienie do robót budowlanych w terminie przekraczającym 7 dni od dnia przekazania terenu 
i lokalizacji robót Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto,  określonego w  § 2 ust. 2 lit. b umowy, za każdy dzień zwłoki.

5. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  § 2 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usunięcie wad.

6. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania robót Wykonawca zapłaci 10 % umownego wynagrodzenia brutto , określonego w  § 2 ust. 2 umowy, na rzecz Zamawiającego.

7. Zamawiający jest zobowiązany wypłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku:

- jeżeli Zamawiający zwleka z   rozpoczęciem  odbioru ostatecznego zamówienia dłużej niż 14 dni 
od daty wpływu (do Zamawiającego) pisemnego powiadomienia wraz z dokumentacją powykonawczą 
o zakończeniu robót i zgłoszenia do odbioru, 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

8. Jeżeli wysokość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków  drugiej strony.

9. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie niniejszej umowy.

§ 16

Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć 
w drodze negocjacji, a w wypadku nieosiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Zmiany terminu realizacji zadania są dopuszczalne, gdy wystąpi:

      - konieczność zlecenia robót uzupełniających w trybie zgodnym z przepisami Prawa zamówień publicznych,

      - konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

      - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, opady śniegu, zalegający śnieg.

- Zmiany osobowe są dopuszczalne, gdy:

- zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

- Pozostałe zmiany są dopuszczalne:

    - w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna  dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia),

    - zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu  realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

    - zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnym roku budżetowym,

    - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł,

    - zmiana nazwy zadania,

    - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania.

§ 18

Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach po  1  egzemplarzu  dla każdej ze stron.

§ 19

Dokumentami związanymi z niniejszą Umową w formie załączników są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe),

- Oferta Przetargowa Wykonawcy,

- Harmonogram robót.

# ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA