#### zał. nr 9

#### projekty umów do akceptacji

#### UMOWA (PROJEKT) NR …………………………..

#### O WYKONANIE  PRAC  PROJEKTOWYCH

zawarta w dniu ................................. 2013r.  we Wrocławiu

pomiędzy:

Powiatem Wrocławskim

z siedzibą władz: 50-440 WROCŁAW, ul. Kościuszki 131

NIP 897-16-47-961;     REGON 931934816

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

w imieniu którego działają:

- Andrzej Szawan		- Starosta Powiatu Wrocławskiego

- Jerzy Fitek			- Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu Wrocławskiego - Małgorzaty Dreiseitel-Cieślik

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

......................................

......................................

......................................

NIP ...........................; REGON .........................

reprezentowaną(ym) przez

...............................................

zwanym dalej  WYKONAWCĄ,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

WYKONAWCA został wyłoniony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami), w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: .............................. z dnia.........................., zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

§ 2

Przedmiot zamówienia

- Zgodnie z wynikiem przetargu Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie 
oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrząstawie Małej i Chrząstawie Wielkiej”

CPV – 71 32 00 00-7

na odcinkach:

etap I – Nadolice Małe – Nadolice Wielkie

etap II – Dobrzykowice

etap III – Chrząstawa Mała

etap IV – Chrząstawa Wielka

- Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w czterech etapach, 
dla których uzyskane będzie jedno pozwolenie na budowę.

- Każdy etap winien być zaprojektowany w sposób umożliwiający realizację chodników w miejscowościach niezależnie od wykonywania poszerzeń jezdni dróg powiatowych.

- W związku z wykonaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową, na którą składa się:

  - Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu z kompletem uzgodnień i decyzją o pozwoleniu na budowę i informacją bioz– 4 egz. dla każdego z etapów,

  - Projekt budowlany dróg i zieleni – 4 egz. dla każdego z etapów,

  - Projekt budowlany odwodnienia i przepustów – 4 egz. dla każdego z etapów,

  - Projekt budowlany sygnalizacji świetlnej – 4 egz. (etap II – Dobrzykowice),

  - Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany – 2 egz., zbiorczy dla wszystkich etapów,

  - Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, zbiorczo dla wszystkich etapów,

  - Projekt wykonawczy dróg i zieleni - 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Projekt wykonawczy odwodnienia i przepustów - 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Projekt wykonawczy usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu - 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Projekt wykonawczy sygnalizacji świetlnej – 3 egz. (etap II – Dobrzykowice),

  - Projekt organizacji ruchu docelowego – 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót – 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Zbiorcze Zestawienie Kosztów – 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Kosztorysy ofertowe w programie Excel i w formacie pdf. - 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Wersja elektroniczna wszystkich opracowań - zbiorcza dla wszystkich etapów –  1 egz.,

  - Operat wodno-prawny wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi – 3 egz., zbiorczy dla wszystkich etapów,

  - Dokumentacja geologiczno-inżynierska – 3 egz. dla każdego z etapów,

  - Mapa do celów projektowych w skali 1:500 - dla każdego z etapów,

  - Mapa do celów opiniodawczych – dla każdego z etapów,

  - Mapa ewidencji gruntów i uproszczony wypis z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami 
- dla każdego z etapów,

  - Komplet oryginałów decyzji, uzgodnień należy umieścić w osobnej teczce ze spisem treści (kopie decyzji, uzgodnień, itp. załączone do projektów winny posiadać klauzulę zgodności z oryginałem podpisaną przez Wykonawcę).

- Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

- opracowanie i pozyskanie materiałów do celów projektowych,

- uzyskanie map do celów projektowych oraz opiniodawczych,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku aktualnego mpzp, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku takiej konieczności),

- sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych obejmujących wszystkie niezbędne branże,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac które powinny być ujęte  w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,

- sporządzenie szczegółowego przedmiaru robót,

- sporządzenie  kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane,

- sporządzenie operatu wodno-prawnego wraz z pozwoleniem wodno-prawnym,

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz 
z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko (w przypadku konieczności jego sporządzenia),

- uzyskanie niezbędnych dokumentów, opinii i uzgodnień koniecznych do otrzymania decyzji 
o pozwoleniu na budowę,

- uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- sporządzenie projektu organizacji ruchu docelowego,

- wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie zgody na jej wycinkę, jeżeli zajdzie taka konieczność,

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 3

Prawa autorskie

- Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji.

- Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów 
tej dokumentacji: zachowują oni prawa do niej zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich 
i prawach pokrewnych.

- Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie:

- sporządzać kopie rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów, włącznie z kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji – do celów informacji i posługiwania się nimi w czasie przeprowadzania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w tym na umieszczaniu dokumentacji na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego, w czasie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego, budowy i podczas eksploatacji inwestycji, do innego niż wyżej wymienione wykorzystania niezbędnego i związanego z wykonaniem robót budowlanych,

- przekazać dokumentację innej jednostce finansującej inwestycję.

- Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

§ 4

Termin wykonania

Ustala się końcowy termin realizacji umowy (wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę – od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2013r.

§ 5

Prawa i obowiązki stron

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

§ 6

- Wykonawca wykona prace w sposób należyty, zgodnie ze szczegółowo określonym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy oraz 
w oparciu o wymagania określone w obowiązujących ustawach i przepisach, w tym art. 29-31 ustawy - PZP oraz Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja projektowa zawierać będzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy, z terminem ważności minimum 6 miesięcy ponad termin realizacji umowy oraz będzie zgodna z aktualnymi przepisami obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji.

- Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia 
z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie Zamawiającego, a które będą zajęte na czas budowy (zajęcie czasowe).

- W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dla planowanego przedsięwzięcia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z Zamawiającym danych do projektowania i kosztorysowania, w tym uzgodnień branżowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Potwierdzeniem ww. czynności będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Jednakże, jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych rozwiązań, o których mowa w ust. 5 i 6 Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

- Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 2 tygodnie od daty podpisania umowy, na którym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamówienia i szczegółowy harmonogram konsultacji.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona 
w następujące załączniki: wykaz opracowań; pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć; pisemne oświadczenie Projektantów i Sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; ostateczną decyzję o pozwoleniu 
na budowę, która zostanie przekazana w terminie określonym jako termin realizacji umowy.

- Strony ustalają, że na co najmniej 20 dni przed złożeniem wniosków o wydanie  decyzji pozwolenia 
na budowę, Wykonawca wykona i zgłosi Zamawiającemu do oceny projekty budowlane.

- W terminie do 10 dni Zamawiający oświadczy, czy dokumentację przyjmuje lub zgłasza uwagi 
do dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaleceń Zamawiającego i usunięcia ewentualnych wad dokumentacji, nie później niż w terminie do 10 dni od daty ich zgłoszenia.

- Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10. Wykonawca dołączy w formie papierowej i elektronicznej 
2 komplety dokumentacji wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, pozwoleń, niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonawca, w terminie umownym realizacji zamówienia określonym w § 4 wykona i zgłosi do odbioru projekty wykonawcze oraz pozostałe elementy zamówienia, celem przedłożenia do oceny Wydziału Dróg 
i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i uzyska pozytywną ocenę.

- Do zgłoszeń, o których mowa w ust. 12 Wykonawca dołączy w formie papierowej i elektronicznej 2 komplety dokumentacji wykonawczej i przetargowej wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji drogowej.

- Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w Specyfikacji Technicznej następować będzie przez podpisanie protokołów odbioru po uzyskaniu opinii Zamawiającego i spełnieniu zapisów ust. 2 oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym całość  dokumentacji.

- Dokumentacje projektowe należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach z wykazem zawartości teczki.

- Kosztorysy robót scalonych (ofertowe) należy przekazać w programie kompatybilnym z programem Excel. Kosztorysy inwestorskie należy przekazać w formie pliku z rozszerzeniem KST w formacie kompatybilnym z  NORMA lub ATH.

- W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca podejmie się jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Organizacja ruchu docelowego w wersji elektronicznej winna być skalibrowana w formach do wyboru:

- grafika wektorowa – DXF, SKAPE,

- grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

- Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przekazane dokumentacje projektowe, do udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenia zamówienia, w terminie 3 dni od dnia przekazania treści zapytania 
lub w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia niniejszej umowy. Na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa.

§ 7

Osoby odpowiedzialne za realizację

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza: Magdalena Pwalak.

- Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza: ...........................................

- Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ.

§ 8

Wynagrodzenie i płatności

- Cena za wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrząstawie Małej i Chrząstawie Wielkiej”

CPV – 71 32 00 00-7

na odcinkach:

etap I – Nadolice Małe – Nadolice Wielkie

etap II – Dobrzykowice

etap III – Chrząstawa Mała

etap IV – Chrząstawa Wielka”

| Lp. | Opis | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt budowlany wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - 4 egz. dla każdego z etapów + wersja elektroniczna opracowania, w tym: | .................. | .................. |
|  | Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu z kompletem uzgodnień i decyzją o pozwoleniu na budowę i informacją bioz– 4 egz. dla każdego z etapów | .................. | .................. |
|  | Projekt budowlany dróg i zieleni – 4 egz. dla każdego z etapów | .................. | .................. |
|  | Projekt budowlany odwodnienia i przepustów – 4 egz. dla każdego z etapów | .................. | .................. |
|  | Projekt budowlany sygnalizacji świetlnej – 4 egz. (etap II – Dobrzykowice) | .................. | .................. |
| 2 | Projekty wykonawcze – 3 egz. dla każdego z etapów + wersja elektroniczna opracowania, w tym: | .................. | .................. |
|  | Projekt wykonawczy dróg i zieleni - 3 egz. dla każdego z etapów | .................. | .................. |
|  | Projekt wykonawczy odwodnienia i przepustów – 4 egz. dla każdego z etapów | .................. | .................. |
|  | Projekt wykonawczy usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu - 3 egz. dla każdego z etapów | .................. | .................. |
|  | Projekt wykonawczy sygnalizacji świetlnej – 3 egz. (etap II – Dobrzykowice) |  |  |
|  | Projekt organizacji ruchu docelowego – 3 egz. dla każdego z etapów | .................. | .................. |
| 7 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w 3 egz. dla każdego z etapów + wersja elektroniczna opracowania | .................. | .................. |
| 8 | Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót + zbiorcze zestawienie kosztów + Kosztorysy ofertowe (ślepe) – w 3 egz. dla każdego z etapów + wersja elektroniczna opracowania | .................. | .................. |
| 9 | Operat wodno-prawny wraz z pozwoleniem wodno-prawnym - 3 egz. zbiorczy dla wszystkich etapów | .................. | .................. |
| 10 | Dokumentacja geologiczno-inżynierska - 3 egz. | .................. | .................. |
| Ogółem wartość zamówienia [netto/brutto] | .................. | .................. |

Ogółem wartość zamówienia wynosi:

Netto:  .............................. zł;

Podatek VAT ......%: .............................. zł;

Brutto: …………................... zł

Słownie brutto: ………………………………………………….………………………………………………………………………

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter maksymalny dla zakresu prac objętych niniejszym zamówieniem.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem  elementów niezbędnych 
do prawidłowego wykonania umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy po odbiorze dokumentacji  protokołów odbioru oraz uzyskaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. Do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego upoważniona jest Pani Beata Kaczka – Folaron oraz Pani Magdalena Pawlak.

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu prac projektowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktury (rachunki) za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca jest */ nie jest* płatnikiem VAT. *) – niepotrzebne skreślić

- Przy zmianie rzeczywistej długości zakresu wykonanego projektu w stosunku do długości wynikającej 
z umowy o wielkości do 20% cena nie ulegnie zmianie.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość 
lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.

- Okres gwarancji wynosi 4 lata od daty podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, naprawiania zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. W przypadku uchybienia ww. terminowi Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania 
od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych obiektach parametrów zgodnych z normami lub przepisami techniczno-budowlanymi.

- Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację przysługuje prawo:

- żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego bez względu 
na wysokość związanych z tym kosztów,

- żądania obniżenia wynagrodzenia,

- odstąpienia od umowy, jeżeli stwierdzono wady, uniemożliwiające realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej lub wady prawne.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- W celu zapewnienia właściwej jakości robót ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy na podstawie Art. 147 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, 
w wysokości:  .............. zł (słownie: .............................................. złotych), co stanowi nie mniej niż 
8 % wartości przedmiotu  zamówienia brutto.

- Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wnosi w formie ...........................................................................................................................

- 70  (siedemdziesiąt) %  wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez wad.

- 30 (trzydzieści) % wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie terminu gwarancji i rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad końcowy termin realizacji umowy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym  30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji.

- W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia końcowego terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §  4 ust. 1 powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.

§ 11

Podwykonawstwo

- Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac wymienionych w ust. 2.

- Podwykonawca/-y, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona/-ją następujące prace: .............................................................................................................

- Zlecenie części prac Podwykonawcy/-om nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy/-om.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy/-om, jak za działania 
lub zaniechania własne.

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie z podwykonawcą.

§ 12

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji określonego w § 4, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w wys. 0,3 % łącznej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do umownego terminu realizacji określonego w § 4 niniejszej umowy.

- W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do obowiązku przedstawienia harmonogramu realizacji zamówienia i szczegółowego harmonogramu konsultacji w sposób i w terminie określonym w § 6 ust. 8 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar w wysokości 0,5 % łącznej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do umownego terminu realizacji określonego w § 4 niniejszej umowy.

- W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu umowy określonym w harmonogramie przedstawionym przez Wykonawcę przekraczającym 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w wys. 0,3 % łącznej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do umownego terminu realizacji określonego 
w § 4 niniejszej umowy.

- W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do obowiązku konsultowania w terminach określonych 
w harmonogramie konsultacji, o którym mowa w § 6 ust. 8 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i nałożenie na Wykonawcę kar w wysokości 20% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 20 % łącznej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1  niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od części umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 20 % wynagrodzenia przypadającego na część umowy, która nie zostnie zrealizowana w wyniku odstąpienia.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę  umowną w wys. 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1  niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty wyznaczonej na usunięcie wad.

- W przypadku niezrealizowania obowiązku umownego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1  niniejszej umowy za każdy przypadek niezrealizowania niniejszego obowiązku.

- W przypadku, gdy  szkoda spowodowana  niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana strona może, niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania za zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnej Zamawiającemu kary z przysługującego 
mu wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. za dostarczone prace, dane, uzgodnienia i materiały wykonane i uzyskane do dnia odstąpienia od umowy w terminach ich obowiązywania.

- Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli:

    - Wykonawca wykonuje usługi nieterminowo, niezgodnie z umową, w szczególności z § 6 umowy 
i poleceniami Zamawiającego,

    - wystąpią przesłanki formalno – prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy (upadłość, likwidacja itp.)

- Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 2 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach.

§ 14

Zmiany postanowień umowy

  - Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

  - Zmiana terminu realizacji zadania:

- przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy 
i termin realizacji usług; termin zostanie przedłużony o czas trwania każdego przypadku losowego;

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; termin zostanie przedłużony o niezbędny czas trwania wprowadzenia innych rozwiązań ;

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do uzyskania ww. dokumentów;

- gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie; termin zostanie przedłużony o czas zwłoki 
w wydaniu wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień przez właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające oraz o termin niezbędny do wniesienia zmian lub uzupełnień do projektu wynikających z ww. dokumentów;

- w przypadku konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmian stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); termin zostanie przedłużony o niezbędny czas na wprowadzenie zmian wynikających ze zmian stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających.

  - Zmiany osobowe:

- zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego;

- zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę 
i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, 
a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca);

- rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 
o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub usprawni proces nadzoru.

  - Pozostałe zmiany:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

- przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

- obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi 
z umowy planowanymi świadczeniami.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 16

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony zgodnie poddają Sądowi właściwemu ze względu 
na siedzibę Zamawiającego.

§ 18

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

§ 19

Dokumentami związanymi z niniejszą Umową w formie załączników są:

| a) | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe), |
| --- | --- |
| b) | Oferta przetargowa Wykonawcy, |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                      WYKONAWCA:

#### UMOWA (PROJEKT) NR …………………………..

#### O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

zawarta w dniu ................................. 2013r.  we Wrocławiu

pomiędzy:

Powiatem Wrocławskim

z siedzibą władz: 50-440 WROCŁAW, ul. Kościuszki 131

NIP 897-16-47-961;     REGON 931934816

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

w imieniu którego działają:

- Andrzej Szawan		- Starosta Powiatu Wrocławskiego

- Jerzy Fitek			- Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu Wrocławskiego - Małgorzaty Dreiseitel-Cieślik

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

......................................

......................................

......................................

NIP ...........................; REGON .........................

reprezentowaną(ym) przez

...............................................

zwanym dalej  WYKONAWCĄ,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Niniejsza umowa stanowi konsekwencję realizacji umowy na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrząstawie Małej i Chrząstawie Wielkiej”

- W oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 roku, Nr 243 poz. 1623 ze zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski nad realizacją przebudowy drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Dobrzykowice, Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrząstawie Małej 
i Chrząstawie Wielkiej w zakresie określonym prawem autorskim i niniejszą umową, przez autorów opracowania wykonanego na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 2

- Wartość zadania realizowanego zgodnie z niniejszą umową określa się na kwotę:

Netto:		......................... zł

Podatek VAT:	......................... zł

Brutto:		......................... zł

(słownie brutto .......................................................)

- W pierwszym roku budżetowym (2014r.) realizacji niniejszej umowy Zamawiający planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości do ............................ zł.

- W roku budżetowym 2015 Zamawiający planuje przeznaczyć środki finansowe w wysokości do ............ zł,

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia maksymalnego do 5 nadzorów ustalonych w przetargu dla każdego z etapów – łącznie 20 nadzorów. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie ilości faktycznych pobytów i wg ceny jednostkowej przyjętej w wysokości: ................ zł brutto, za 1 udokumentowany pobyt osoby/osób pełniącej/-ych nadzór na budowie lub w siedzibie Zamawiającego:

  - zapisem w Dzienniku Budowy lub potwierdzeniem bytności na budowie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego,

  - udziałem w naradach Zamawiającego,

  - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego innych czynności zgodnie z przyjęta kalkulacją wynagrodzenia za nadzór autorski.

- Cena jednostkowa przyjęta w kosztorysie ofertowym jest stała i obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie, nie dłużej niż do upływu 4 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Koszt nadzoru sprawowanego przez osoby uprawnione stosownie do § 5 umowy, w tym koszt wynagrodzenia za ich prawa autorskie stosownie do § 3 umowy , ponosi w całości Wykonawca.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w oparciu 
o protokół pobytu projektanta na budowie lub w siedzibie Zamawiającego potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktury wystawiane będą na podstawie potwierdzonych, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, pobytów osób uprawnionych stosownie do § 5 umowy, 
do sprawowania nadzoru i złożonych wraz z fakturą wypełnionych i podpisanych Kart Nadzoru Autorskiego.

- Płatność dopuszcza się w 4 częściach, tj.:

- pierwszą - po zrealizowaniu umowy w zakresie dotyczącym etapu I, tj. po odbiorze końcowym wykonanych robót w ramach etapu I oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,

- drugą - po zrealizowaniu umowy w zakresie dotyczącym etapu II, tj. po odbiorze końcowym wykonanych robót w ramach etapu II oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,

- trzecią - po zrealizowaniu umowy w zakresie dotyczącym etapu III, tj. po odbiorze końcowym wykonanych robót w ramach etapu III oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,

- czwartą po zrealizowaniu umowy w zakresie dotyczącym etapu IV, tj. po odbiorze końcowym wykonanych robót w ramach etapu IV oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

- Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktury (rachunki) za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca jest */ nie jest* płatnikiem VAT. *) – niepotrzebne skreślić

§ 3

  - Dokumentacja projektowa powstała w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  - W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego wytworzoną dokumentacją przekazuje autorskie prawa majątkowe, a Zamawiający 
je przyjmuje. Osoby uprawnione przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego stosownie do § 5, przekazują swoje autorskie prawa majątkowe na rzecz  Wykonawcy, a ten przekazuje je Zamawiającemu, zaś Zamawiający je przyjmuje. Wynagrodzenie za przekazane prawa autorskie jest zawarte 
w wynagrodzeniu stosownie do § 2 umowy. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji.

  - Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów 
tej dokumentacji: zachowują oni prawa do niej zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich 
i prawach pokrewnych.

  - Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie:

a) sporządzać kopie rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów, włącznie z kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji – do celów informacji i posługiwania się nimi budowy 
i podczas eksploatacji inwestycji, do innego niż wyżej wymienione wykorzystania niezbędnego 
i związanego z wykonaniem robót budowlanych, w tym na umieszczaniu dokumentacji na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego.

b) przekazać dokumentację innej jednostce finansującej inwestycję.

  - Wykonawca, w tym osoby uprawnione przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego stosownie 
do § 5 oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

§ 4

- Ustala się końcowy termin realizacji umowy od daty podpisania umowy do 31.12.2015r..

- Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy przez okres realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych włącznie z procedurami odbiorowymi i związanymi 
z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie.

- Dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania nadzoru autorskiego i zmiany wydatkowania 
w poszczególnych latach w przypadku zmiany terminu wykonywania robót budowlanych 
oraz w przypadku wydłużenia procedur odbiorowych i związanych z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie, lecz nie dłużej niż do upływu 4 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca wykona prace w sposób należyty, zgodnie ze złożoną ofertą, będącą integralną częścią umowy oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących przepisach oraz Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie obejmującym w szczególności:

  - stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem,

  - wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu, zawartych w nim rozwiązań i ewentualnie uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,

  - uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych 
i technologicznych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

  - czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu wymagającego uzyskania nowego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

  - udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

  - uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w odbiorach częściowych i końcowym,

  - poświadczanie zgodności wykonanych robót z projektem i dokonywanie innych wpisów w Dzienniku Budowy, do których uprawniony jest podmiot pełniący nadzór autorski,

  - ocena dokumentacji powykonawczej, co do zmian wprowadzonych w trakcie budowy 
oraz kwalifikacja ich istotności,

  - udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

- Wykonawca zapewni udział projektanta stosownej branży do dokonywania kwalifikacji w zakresie odstępstw - każdych – od zatwierdzonego projektu budowlanego stosownie do art. 36a ustawy Prawo budowlane. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca  dokumentować będzie przez:

    - zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

    - rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,

    - wpisy do Dziennika Budowy,

    - protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i załączane do Dziennika Budowy.

      - Wykonawca  pełnić będzie nadzór autorski wg zapotrzebowania, w siedzibie Zamawiającego 
lub na budowie wyłącznie na pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego  reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub uprawnionego przedstawiciela, na 2 dni przed oczekiwanym pobytem.

      - Wykonawca  sprawujący nadzór autorski może uzgadniać z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
lub uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego telefonicznie lub faksem przewidywany termin pobytu na budowie.

      - Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.

      - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom uprawnionym do sprawowania nadzoru autorskiego wymienionym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków Wykonawcy w związku z realizacją nadzorów autorskich.

§ 6

1. Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego reprezentować będą w branżach:

a) ……………………	- ………………………….,

b) ……………………	- ………………………….,

c) ……………………  - ………………………….,

d) …………………..  - ………………………….,

Koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie Kierownik zespołu nadzoru autorskiego  - ……………………….., tel. …, fax ……….

- Zmiana osoby uprawnionej przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego stosownie do umowy możliwa jest po zaakceptowaniu nowej osoby przez Zamawiającego.

- Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem nadzorów autorskich w imieniu Zamawiającego będzie osoba wskazana przez Zamawiającego w terminie rozpoczęcia realizacji zadania objętego niniejszą umową.

§ 7

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w przystąpieniu do realizacji usług nadzoru autorskiego w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 pkt 3,  za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w wezwaniu, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy

- w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego odpowiednio 
w § 2 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania nadzoru autorskiego, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;

- za niewykonanie umowy w zakresie wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowych zgodnie 
z § 4 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto wymienionego 
w § 2 pkt. 1,

- karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 2  pkt 1 niniejszej umowy, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy.

- W przypadku, gdy  szkoda spowodowana  niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana strona może, niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania za zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnej Zamawiającemu kary z przysługującego mu wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez osoby uprawnione do sprawowania nadzoru autorskiego wymienione w § 5 jak za siebie.

§ 8

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. za dostarczone prace, dane, uzgodnienia i materiały wykonane i uzyskane do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, w terminie jej obowiązywania określonym 
w § 4 umowy  jeżeli:

- Wykonawca wykonuje nadzór autorski nienależycie, niezgodnie z umową, dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami osób reprezentujących Zamawiającego,

- Wykonawca na minimum 3-krotne wezwanie Zamawiającego nie stawił się na terenie placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w celu sprawowania nadzoru autorskiego,

- Wykonawca nie dokonuje zaleconych koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, a okres ten wynosi od zgłoszenia minimum 14 dni,

- wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy (upadłość, likwidacja itp.).

- Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach.

§ 9

Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:

  - Zmiany terminu realizacji zamówienia:

    - przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy 
i termin realizacji robót budowlanych; termin zostanie przedłużony o czas trwania każdego przypadku losowego;

    - zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; termin zostanie przedłużony o niezbędny czas trwania wprowadzenia innych rozwiązań;

    - zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do uzyskania ww. dokumentów;

    - zmiana terminu realizacji robót budowlanych; termin zostanie przedłużony o czas wynikający ze zmiany terminu realizacji robót budowlanych;

    - gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie; termin zostanie przedłużony o czas zwłoki w wydaniu wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień przez właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające oraz o termin niezbędny do wniesienia zmian lub uzupełnień do projektu wynikających z ww. dokumentów;

    - wydłużenie procedur odbiorowych oraz procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie; termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie.

    - w przypadku, gdy rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po 2016 r.; w takim przypadku wartość umowy zostanie zrewaloryzowana o wskaźnik GUS-owski za rok 2016.

  - Zmian osobowych:

    - zmiany osób realizujących zamówienie  pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;

    - zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego,

    - zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;

    - rozszerzenie zakresu podwykonawstwa, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub usprawni proces nadzoru;

- Pozostałych zmian:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje zmniejszenie wartości zamówienia);

- w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu;

- zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane nadzory autorskie wykonane zgodnie z umową;

- przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony zgodnie poddają Sądowi właściwemu ze względu 
na siedzibę Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

§ 14

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy wynikające z ustawy z dnia 4 lutego  1994r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) obciążają Wykonawcę.

# ZAMAWIAJĄCY 		WYKONAWCA