SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

INFORMACJE OGÓLNE

- ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT WROCŁAWSKI  reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego z siedzibą przy 
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław;  tel.+48 71/ 72 21 700, fax. +48 71/72 21 706,

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl.

adres internetowy: www.powiatwroclawski.pl

NIP: 897-16- 47-961

REGON: 931934816

Godziny urzędowania – możliwość skutecznego porozumiewania się z Zamawiającym: 745 – 1545 od poniedziałku do piątku w dniach pracy Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ………… - 2013 w dniu ……….. 2013r. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- NUMER POSTĘPOWANIA:

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia oznaczone jest numerem: SP.ZP.272.37.2013 r. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer, a wszelka korespondencja i ewentualne zapytania powinny być kierowane na adres podany powyżej.

- NAZWA ZADANIA:

Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na 4 zadania.

- KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

45 23 31 42 – 6 – roboty w zakresie naprawy dróg

- TRYB I PODSTAWA PRAWNA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj. poniżej 5.000.000 euro dla robót budowlanych.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ składa się nie tylko z zasadniczej części opisowej, ale także ze wszystkich towarzyszących jej załączników, łącznie 
z projektem umowy dotyczącym realizacji niniejszego zamówienia.

- Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.,   Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

- POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- od  dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2013 r. dla każdego zadania, z tym że:

    - I część do dnia 15 czerwca 2013r. należy wykonać min. 60% zakresu robót,

    - II część do dnia 15 sierpnia 2013r. należy wykonać kolejne 30% zakresu robót,

    - III część do dnia 15 listopada 2013r. należy wykonać pozostałe 10% zakresu robót.

- INNE:

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych.  W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę osobiście.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Z uwagi na to, ze każde zadanie stanowi odrębne zamówienie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną ilość zadań.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Każdy z Wykonawców przed złożeniem oferty winien dokonać wizji w terenie w celu oszacowania zakresu prac przy realizacji zamówienia.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

- Określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z  art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 zadania w zakresie remontu dróg, o wartości min. 200.000,00 zł brutto każde zadanie.

- Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia,  tj. :

- 1 kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami drogowymi 
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (1 kierownik budowy spełni warunek Wykonawcy, składającego ofertę na więcej niż jedno zadanie).

- Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Niepodleganie wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie podlega wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek  z art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w Dz. III niniejszej specyfikacji pt. „Informacje o oświadczeniach 
i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ubiegający się 
o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, tj.  minimum 2 zadania w zakresie remontu dróg, o wartości min. 200.000,00 zł brutto każde zadanie, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - druk zał. nr 6 do SIWZ.

- Wykonawca winien wykazać, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone poprzez załączenie do oferty dowodów.

- Dowodami w rozumieniu § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, są: poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Stosownie 
do postanowień § 9 ust. 2 rozporządzenia, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (tj. od dnia 20.02.2013 r.), Wykonawca w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków konsorcjum – wspólników spółki cywilnej

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (min. 
1 kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami drogowymi 
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  – druk stanowiący zał. nr 7 do niniejszej specyfikacji.

- w przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte                  w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 63 poz. 394 ze zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

- 1 kierownik budowy spełni warunek Wykonawcy, składającego ofertę na więcej niż jedno zadanie,

- Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (w oryginale) zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków konsorcjum – wspólników spółki cywilnej

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa opłaconą polisę, a przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa następujące dokumenty:

- oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych - druk stanowiący zał. nr 4 do niniejszej specyfikacji.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEiIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.

    - Oferta wspólna:

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, podmioty te są obowiązane przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, jako Wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- W przypadku złożenia oferty wspólnej, w „Formularzu oferty” pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje.

- Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a nie wynika to bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, to do oferty musi być załączone pełnomocnictwo.

- Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez pełnomocnika. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z pełnomocnikiem.

- Wszelkie pełnomocnictwa uprawniające do reprezentacji winny być złożone w formie oryginału i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie lub przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Treść pełnomocnictwa powinna zawierać jego zakres oraz określać jego przedmiot.

    - Zasady składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców , którzy mają siedzibę   lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  dokumentem niezbędnym         
do przeprowadzenia niniejszego postępowania i wymaganym przez Zamawiającego jest oświadczenie (informacja) Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331) lub załączenie 
do oferty wykazu/listy podmiotów będących w stosunku do Wykonawcy podmiotami dominującymi lub zależnymi - druk stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - opis, wymagania i zakres

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na zadania – liczba zadań 4:

ZADANIE 1 -  Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno asfaltową na gorąco  z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin Czernica i Długołęka, w ilości  do 6300 m2 .

ZADANIE 2 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltowa na gorąco z WMB  przy średniej  głębokości ubytku do 6 cm, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin Siechnice i Żórawina, w ilości do 5700 m2.

ZADANIE 3 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, w ilości  do 7200 m2.

ZADANIE 4 –  Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6cm,  na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach   na terenie gmin Kobierzyce i Kąty Wrocławskie, w ilości do 4700 m2 .

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym zakresem prac, znajduje się   
w  szczegółowych specyfikacjach technicznych, stanowiących załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Drogi powiatowe na terenie działania Obwodów Drogowych w Sulimowie na terenie gmin: Czernica, Długołęka, Siechnice, Żórawina oraz na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, 
na terenie gmin: Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie.

- Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia oraz protokołów typowania remontów, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz  dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

  - Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt wykonywanych prac, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z parametrami technicznymi 
i jakościowymi wymaganymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wykonane roboty. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru ostatecznego bez zastrzeżeń  i upływa 12 miesięcy od daty podpisania protokołu ostatecznego.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć  teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi 
w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

- Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatacje oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robot, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

- Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku remontowanej drogi.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii.

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi niezbędne media do wykonania robót tj. energia elektryczna, woda, i.t.p.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie  prowadzenia prac z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca co oznacza, ze nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń  lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy 
i osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  umowy z własnych materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne cetryfikaty lub deklaracje zgodnosci (wymagane odrębnynmi przepisami – w tym Prawa Budowlanego)  oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

PRZYGOTOWANIE OFERT

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie  nazwy firmy i siedziby.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (na dowolną ilość zadań).

- Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

- Oferta winna być przygotowana na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Oferta i wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub  pieczątkę nagłówkową firmy.

- Pełnomocnictwo/upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale lub poświadczone notarialnie, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wszystkie strony oferty powinny być opieczętowane, podpisane, ponumerowane i zszyte.

- Ofertę w formie oryginału należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych kopertach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperty winny być oznaczone następująco:

- Koperta zewnętrzna:

Powiat Wrocławski

ul. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

z wyraźnym dopiskiem: „Postępowanie nr: SP.ZP.272.37.2013 Oferta na wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco zadanie 1 lub zadanie 2 lub zadanie 3 lub zadanie 4” -  nie otwierać przed 18 kwietnia 2013 r. godz. 11:15”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Należy podkreślić nr zadania na które Wykonawca składa ofertę.

- Koperta wewnętrzna:

nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem „Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco – zadanie 1 lub/i  zadanie 2 lub/i zadanie 3 lub/i zadanie 4”

- Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje i uzupełnienia)  do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a następnie dołączone do oferty.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

- Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

- Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.

- Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

W skład oferty wchodzą następujące dokumenty i oświadczenia w określonej kolejności:

- Formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEiIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Ewentualne pełnomocnictwo/upoważnienie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – druk – załącznik nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony wg wzoru stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

- Opłaconą polisę, a przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Oświadczenie (informacja) Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej - druk stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia złożonej oferty wadium w wysokościach:

Zadanie 1 -    9.500,00 zł.(słownie: dziewięć tysięcy pięćset  złotych)

Zadanie 2 –   8.600,00 zł. (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych)

Zadanie 3 – 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć  tysięcy złotych)

Zadanie 4 -    7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych)

- Wadium winno być wniesione (art. 45 ust. 6 ustawy PZP) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

  - Wadium pieniężne należy wpłacać wyłącznie na konto nr 52 1500 1793 1217 9002 5580 0000 Wadium w przetargu na realizację zamówienia  nr SP.ZP.272.37.2013“ a kopię potwierdzenie wpłaty Wykonawca dołączy do oferty.

3. Wadium w innej postaci niż pieniężne należy dostarczyć do kasy Starostwa Powiatowego (parter) do dnia 18 kwietnia 2013 r. do godz. 11:00. Zamawiający potwierdzi pisemnie otrzymanie wadium, którego kopię Wykonawca dołączy do oferty.

4. Oferty, którym nie towarzyszy wadium będą przez Zamawiającego odrzucone jako niekompletne 
i nie będą poddawane dalszemu rozpatrywaniu.

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,   z zastrzeżeniem pkt. 10.

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na

podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nie mniej niż 5% wartości zamówienia brutto dla danego zadania. Zabezpieczenie może być wnoszone tylko 
w formach określonych w art.148 ust.1 upzp.  Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Zabezpieczenie wpłacone w postaci pieniężnej należy wpłacać wyłącznie na konto nr 52 1500 1793 1217 9002 5580 0000.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Podaną w ofercie cenę ofertową stanowić będzie cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wyliczona w oparciu o cenę jednostkową za 1 m2 remontu cząstkowego i musi ona uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Cena oferty jest ceną maksymalną dla zakresu robót przewidzianych do wykonania. Cena za wykonanie poszczególnych etapów zostanie określona na podstawie faktycznie wykonanych robót oraz zaoferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej za 1 m2 remontu cząstkowego.

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium:

- Najniższa cena oferty – 100 pkt.

- CO – Cena oferty – będzie oceniana punktowo w skali 0 -100 punktów.

- Liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

Najniższa cena oferty brutto

CO =  ---------------------------------------------------------------- x 100 pkt.

Cena oferty badanej brutto

- Wszystkie oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.

- Najwyższa ilość punktów zdecyduje o wyborze Wykonawcy.

ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

  - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych,

  - oferta co do treści, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

  - z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

  - złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

  - oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

    - Oferta przedstawiająca najniższą cenę ofertową otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

    - Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i uzyska najwyższą ilość punktów.

    - Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty  
 o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

    - Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane         
w złożonych ofertach.

WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja, dokonywane będą w PLN.

TERMIN ZWIĄZANIA ZŁOŻONĄ OFERTĄ

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania z ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

- Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte          
 w SIWZ oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających  z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Przyjmuje się, że zapisy umowy niezakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące projektu umowy będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Rozliczenia z tytułu zawartej umowy nastąpi na podstawie faktury VAT.

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia 
o wyniku postępowania.

- Wzór umowy stanowi załącznik Nr 8 (odpowiednio dla kolejności zadań – 8a, 8b, 8c, 8d) 
do niniejszej specyfikacji. Załącznikami do umowy będą:

| a) | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe), |
| --- | --- |
| b) | Oferta Przetargowa Wykonawcy, |
| c) | Specyfikacja techniczna |

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

- wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna),

- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany  w pkt. I ust. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w Dz. I ust. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu Zamawiającego podany w Dz. I ust. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Wyjaśnienie treści SIWZ:

- każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (całości). Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

- jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,

- przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,        
 o którym mowa w pkt. 1,

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej.

- Zmiana treści specyfikacji :

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz umieszcza na stronie internetowej.

- wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

  - Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa  w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału          
w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,                 z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając  o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który         w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami upoważnionymi przez  Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, są Panie: Danuta Nowakiewicz oraz Dorota Lepczyńska tel.071/ 72 21 761 lub fax. 071/ 72 21 762 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1500 lub pocztą elektroniczną na adres: wdit@powiatwroclawski.pl

- w sprawach dotyczących procedury postępowania jest Pani Grażyna Owczarek 
tel.071/72 21 801 lub fax. 071/ 72 21 706 od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1500 lub pocztą elektroniczną na adres gowczarek@powiatwroclawski.pl

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu  przy ul. Kościuszki 131,  50-440 Wrocław, w Biurze obsługi na parterze, nie później niż do dnia 18 kwietnia 2013 r. do godz. 11:00.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie bez otwierania.

OTWARCIE I OCENA OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 18 kwietnia 2013 r. o godz. 11:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w sali konferencyjnej  
Nr 105, I p.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do Zamawiającego.

- Podczas otwierania ofert Zamawiający będzie podawał nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące oferowanej ceny.

- Wykonawcy, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, mogą wystąpić do Zamawiającego  z wnioskiem 
o przekazanie informacji, o których mowa w ust. 2 i 4. Informacje te przesyłane będą przez Zamawiającego do Wykonawcy niezwłocznie.

- Zamawiający w części niejawnej dokona badania czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz czy oferty Wykonawców nie podlegają odrzuceniu.

- Następnie Zamawiający dokona oceny nieodrzuconych ofert.

WYBÓR WYKONAWCY I OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania zgodnie z wymogami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane Wykonawcom faksem lub drogą elektroniczną i został potwierdzony fakt ich otrzymania.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 139 oraz działem IV Prawa zamówień publicznych.

ZMIANA POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

      - Zmiany terminu realizacji zadania:

            - Konieczność zlecenia robót uzupełniających w trybie zgodnym z przepisami Prawa zamówień publicznych,

            - Warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, opady śniegu, zalegający śnieg.

            - W przypadku nie wykorzystania całego zakresu umowy w terminie jej trwania.

3.    Zmiany osobowe:

a) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby  te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

4.    Pozostałe zmiany:

a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna  dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia),

b) zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu  realizacji zamówienia,

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł,

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

- Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- nie złożono co najmniej jednej ważnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 Prawa zamówień publicznych - złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, poniósł lub może ponieść szkód  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania 
o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określając żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5  wnosi się w termonie 5 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość        
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,           
a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wżywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

- O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI  ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej" (art. 179-198g).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu.

- Udostępnienie protokołu lub załączników odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

- Formularz Oferty – załącznik nr 2

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 3

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy – załącznik nr 4

- Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 5

- Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik Nr 6

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr  7

- Umowa (projekt) – załącznik nr  8a), 8b), 8c), 8d).

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.37.2013

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa zadania:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na zadania – liczba zadań 4.

ZADANIE 1 -  Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno asfaltową na gorąco  z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin Czernica
 i Długołęka, w ilości  do 6300 m2

ZADANIE 2 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltowa na gorąco z WMB  przy średniej głębokości ubytku do 6 cm, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin Siechnice i Żórawina, w ilości do 5700 m2

ZADANIE 3 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, w ilości  do 7200 m2

ZADANIE 4 –  Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm,  na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach   na terenie gmin Kobierzyce i Kąty Wrocławskie, w ilości do 4700 m2 .

- Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Drogi powiatowe na terenie działania Obwodów Drogowych w Sulimowie na terenie gmin: Czernica, Długołęka, Siechnice, Żórawina oraz na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, na terenie gmin: Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie.

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu masy na gorąco.

2. ST

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zleconych robót.

      - Zakres robót do wykonania

W zakresie remontów cząstkowych:

- wykonaniu napraw cząstkowych z wycięciem ubytków piłą i młotami pneumatycznymi,

- pionowym obcięciu diamentowymi piłami tarczowymi, krawędzi ubytku nawierzchni z nadaniem mu kształtu prostej figury geometrycznej, np. prostokąta,

- oczyszczeniu ręcznym lub mechanicznym, miejsca przewidzianej naprawy,

- posmarowaniu dna i boków uszkodzenia emulsją asfaltową w ilości 0,5 km/m2,

- wypełnienia ubytku, masą bitumiczną 0/12,8 mm na gorąco,

- zagęszczeniu ułożonej masy,

- posmarowanie krawędzi łaty emulsją i posypanie drobnym grysem,

- zagospodarowanie frezowany zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami,

4. Badania kontrolne

W sytuacjach spornych badania kontrolne zostaną zlecone przez osobę nadzorującą z ramienia Zamawiającego.

Badania kontrolne obejmują cały proces remontów (od okresu przygotowawczego aż do badań końcowych).

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz zgodność wykonania robót ze ST 
i poleceniami osoby nadzorującej z ramienia Zamawiającego.

5. Materiały

Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać deklarację lub certyfikat zgodności z PN, a dla materiałów, dla których nie ustalono PN – deklaracje lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną wydaną przez IBDiM w Warszawie.

6. Sprzęt - frezarka, walec lub płyta wibracyjna, walec drogowy statyczny, piła do nacinania nawierzchni, skrapiarka, młot pneumatyczny, samochód samowyładowczy, ciągnik kołowy, koparko – spycharka, równiarka samojezdna,

rozkładarka mas bitumicznych 4 m, szczotka mechaniczna, sprężarka powietrza spalinowa.

7. Wykonanie robót

Remont taki można wykonywać zgodnie ze sztuka budowlaną. Każda dostarczona partia emulsji i kruszywa winna być przebadana staraniem i na koszt Wykonawcy. Naprawiane miejsca należy oczyścić przy pomocy szczotki mechanicznej lub sprężonego powietrza. Roboty prowadzone będą zgodnie z wymogami BHP oraz p – poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania stosownych projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót drogowych zgodnie z zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi projektem.

8.  Kontrola jakości robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest realizować stosowne badania kontrolne w toku trwania całego zadania budowlanego. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość stosowanych kruszyw oraz lepiszczy. W przypadku wystąpienia wątpliwości Kierownik Obwodu Drogowego w Mirosławicach lub 
w Sulimowie sprawujący nadzór nad tokiem prac remontowych może zlecić badanie każdej partii kruszywa i każdej dostawy emulsji na koszt wykonawcy robót.

- Obmiar robót

Odbiór nastąpi na podstawie kosztu powykonawczego, wyliczonego na postawie faktycznie wykonanych remontów cząstkowych oraz ofertowej ceny jednostkowej, sporządzonego do odbioru częściowego lub ostatecznego. Dla remontów cząstkowych jednostką obmiarową jest  1m2  wykonanego remontu.

10. Odbiór prac remontowych i podstawa płatności

Wykonawcy zgłaszają Zamawiającemu na piśmie wykonane roboty.

Podstawą dokonania oceny jakości i odbioru końcowego wykonanych

robót są następujące dokumenty:

- zestawienie wykonanych robót,

- świadectwo jakości wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami SST,

- oględziny i ocena wizualna wykonanych robót dokonana przez zamawiającego wspólnie z wykonawcą.

11. Struktura ceny ofertowej

- Cenę należy podawać w złotych polskich.

- Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków dokonania remontów, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

4. 	Koszty wizji lokalnej w terenie poniesie wykonawca.

5.	Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- wywóz odpadów,

- oznakowanie robót,

- po zakończeniu robót, doprowadzenie terenu remontów  do stanu pierwotnego oraz uporządkowanie terenu.

Podstawą wystawienia faktury za wykonane roboty jest podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego.

- Cena nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Normami i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………….

( miejscowość, data )

SP.ZP.272.37.2013

FORMULARZ OFERTY

Powiat Wrocławski

ul. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………….

siedziba Wykonawcy…………………………………………………………………………………………..

nr tel./fax………………………………………………………………………………………………………..

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………..

NIP …………………………………… ; REGON ……………………………

Na podstawie uzyskanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i składam ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.) na realizację zadania:

Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych 
w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na zadania – liczba zadań 4.

- ZADANIE 1 -  Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno asfaltową na gorąco  z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin Czernica i Długołęka, w ilości  do 6300 m2

CENA OFERTOWA przedmiotu zamówienia:

- za 1 m2 remontu cząstkowego cena netto……………………………….zł

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

- za 6300 m2 cena netto: ……………………………zł.

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

- ZADANIE 2 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltowa na gorąco z WMB  przy średniej głębokości ubytku do 6cm, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin Siechnice i Żórawina, w ilości do 5700 m2

CENA OFERTOWA przedmiotu zamówienia:

- za 1 m2 remontu cząstkowego cena netto……………………………….zł

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

- za 5700 m2 cena netto: ……………………………zł.

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

- ZADANIE 3 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6cm, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, w ilości  do 7200 m2

CENA OFERTOWA przedmiotu zamówienia:

- za 1 m2 remontu cząstkowego cena netto……………………………….zł

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

- za 7200 m2 cena netto: ……………………………zł.

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

- ZADANIE 4 –  Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm,  na obszarze działania Obwodu Drogowego 
w Mirosławicach   na terenie gmin Kobierzyce i Kąty Wrocławskie, w ilości do 4700 m2 .

CENA OFERTOWA przedmiotu zamówienia:

- za 1 m2 remontu cząstkowego cena netto……………………………….zł

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

- za 4700 m2 cena netto: ……………………………zł.

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

- od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada  2013 r.

  - I część do dnia 15 czerwca 2013r. należy wykonać min. 60% zakresu robót,

  - II część do dnia 15 sierpnia 2012r. należy wykonać kolejne 30% zakresu robót,

  - III część do dnia 15 listopada 2013r. należy wykonać pozostałe 10% zakresu robót.

Jednocześnie:

- Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  (wraz ze zmianami) w tym z projektem umowy (wraz ze zmianami) i nie wnoszę/simy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, ze na wykonane prace objęte zamówieniem udzielamy gwarancji na czas określony 
w SIWZ.

- Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w SIWZ zostanie wniesione najpóźniej w dacie zawarcia umowy.

- Wadium zadanie 1 - w kwocie ………………. zł. zostało wniesione w formie …………………………………………

- Wadium zadanie 2 - w kwocie ………………. zł. zostało wniesione w formie …………………………………………

- Wadium zadanie 3 - w kwocie ………………. zł. zostało wniesione w formie …………………………………………

- Wadium zadanie 4 - w kwocie ………………. zł. zostało wniesione w formie ………………………………………… 

zwolnienie wadium prosimy dokonać na konto …………………………………………………………………

- Do niniejszego formularza oferty załączam/y ponadto wymagane w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia następujące dokumenty :

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Ewentualne pełnomocnictwo/upoważnienie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – druk – załącznik nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  w związku z art. 24  ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych– załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat – załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik Nr 6 do SIWZ

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ.

- Opłaconą polisę, a przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Dowód wniesienia wadium na zadanie na które Wykonawca składa ofertę.

- Następujące załączniki nie wymienione a wymagane zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

- Niniejszym oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y: *

- Samodzielnie

- Przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następującej części zamówienia ……………………………………………………………………………………………

- Ofertę niniejszą wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część, składam/y na ………kolejno ponumerowanych stronach.

* niepotrzebne skreślić

........................................                                                                              .......................................

pieczątka Wykonawcy                                                                               czytelny podpis Wykonawcy

# Załącznik Nr 3 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.37.2013

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

na podst. art. 22 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
 (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

Nazwa Wykonawcy: 	...............................................................................................

Nazwa zadania: Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na 4 zadania.

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywanej określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

| ..................., dnia............. | .......................................... pieczęć i podpis Wykonawcy |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.37.2013

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Z POSTĘPOWANIA

na podst. art. 24 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U.  z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

Nazwa Wykonawcy: 	...............................................................................................

...............................................................................................

Nazwa zadania: Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na 4 zadania.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

| ..................., dnia............. | .......................................... Pieczęć i podpis Wykonawcy |
| --- | --- |

# Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.37.2013

Nazwa zadania: Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na zadania

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

| Lp. | Nazwa Zamawiającego/ miejsce wykonania/ | Rodzaj robót i ich wartość (zł brutto) | Data/okres wykonywania | Doświadczenie | Informacja czy roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlana i prawidłowo ukończone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |  |
|  |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |  |
|  |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |  |

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie  z doświadczenia innych podmiotów, winien przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania tychże podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczamy, iż powyższe roboty zostały wykonane należycie na potwierdzenie czego załączam/y dowody.

Dowodami w rozumieniu § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, są: poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Stosownie 
do postanowień § 9 ust. 2 rozporządzenia, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (tj. od dnia 20.02.2013 r.), Wykonawca w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.

| ..................., dnia............. | .......................................... Pieczęć i podpis Wykonawcy |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.37.2013

……………………………………..

pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

Nazwa zadania: Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na 4 zadania.

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Imię i nazwisko/zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia | Wykształcenie | Rodzaj kwalifikacji zawodowych | Doświadczenie zawodowe | Informacja o podstawie do dysponowania wymieniona osobą przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ……………………. |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |
| 2. | ……………………. |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |
| 3. | ……………………. |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |
| 4. | ……………………. |  |  |  | Własne*/innych podmiotów |

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie  z kadry innych podmiotów winien przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania tychże podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczam, że ww osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

| ..................., dnia............. | .......................................... Pieczęć i podpis Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.37.2013

……………………………………..

pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

INFORMACJA

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zadania: Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na 4 zadania.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych informuję, że podmiot, którego reprezentuję:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy)

      - nie należy do grupy kapitałowej*

      - należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

UWAGA: Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

| ..................., dnia............. | .......................................... podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 8a do SIWZ

PROJEKT UMOWY Nr ………………….

zawartej w dniu  ……..…………… 2013 r. pomiędzy:

Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław, posiadającym          
NIP: 897-16-47-961,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w imieniu, którego działają:

- Andrzej Szawan – Starosta Powiatu Wrocławskiego

- Jerzy Fitek – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wrocławskiego – Małgorzaty Dreiseitel-Cieślik

zwanym dalej w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………………….. z siedzibą ……………………………………………., posiadającą        
NIP: ………………………….  i działającą na podstawie …………………………… reprezentowaną przez:

- …………………………………………………

- ………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak: SP.ZP.272.37.2012 rozstrzygniętego dnia ………………… 2013 r.

2. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do    realizacji zadanie pn: Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na zadania – liczba zadań 4.

ZADANIE 1 -  Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno asfaltową na gorąco  z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin Czernica 
i Długołęka, w ilości  do 6300 m2.

§ 2

Wynagrodzenie

1. Wykonawca oświadcza, że zamówienie jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą  Wykonawcy, za kwotę wynagrodzenia, które ma charakter maksymalny dla zakresu robót ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustalone zostanie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i ceny  ofertowej jednostkowej.

2.    Za wykonanie zadanie Zamawiający zapłaci kwotę w wysokości:

- za 1 m2 remontu cząstkowego - netto……………………………….zł

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

- za 6300 m2  - netto: ……………………………zł.

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

3. Kwota określona w ust. 2  zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające ze specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte w specyfikacji  technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, takie, jak:  roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu remontów, koszty utrzymania zaplecza remontów, wykonanie projektu zabezpieczenia robót w pasie drogowym  itp.

§ 3

Termin realizacji umowy

1.Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2013r.

1) I część do dnia 15 czerwca 2013r. należy wykonać min. 60% zakresu robót;

2) II część do dnia 15 sierpnia 2013r. należy wykonać kolejne  30% zakresu robót.

3) III część do dnia 15 listopada 2013r. należy wykonać pozostałe 10% zakresu robót.

2.Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie pisemnych protokołów typowania ubytków 
w nawierzchni przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego.

3.Poszczególne protokoły typowania ubytków będą zawierały zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót,  termin rozpoczęcia i termin zakończenia robót.

§ 4

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) przekazanie protokolarnie Wykonawcy teren robót, na podstawie pisemnych protokołów typowania zawierających zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót, termin rozpoczęcia i zakończenia robót;

2) zapewnienie nadzoru nad tokiem prac.

2. Obowiązki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami;

2) wykonanie na własny koszt oznakowanie robót, zgodnie ze schematem oznakowania robót zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi;

3) wykonanie i utrzymanie zabezpieczenia terenu remontów, ochrona mienia znajdującego się na terenie remontów, utrzymanie jezdni wraz z dojazdami do posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac remontowych;

4) wykonanie i uzgodnienie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywania robót remontowych;

5) wykonanie i zapewnienie należytej eksploatacji oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie remontów i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót;

6) uzyskiwanie zgody Zamawiającego na realizację określonej części zamówienia - bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii;

7) prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska  i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca;

8) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót;

9) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót;

10) Wykonawca zobowiązany jest do wejścia na teren robót w terminie do 2 dni od dnia przekazania protokołu typowania ubytków pod rygorem naliczenia kar umownych  przedstawionych w § 13;

11) Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu, urządzeń 
i materiałów Wykonawcy o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 5

Warunki płatności

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza sie w III częściach:

1) I część  - po wykonaniu 60% zakresu robót w wysokości do 60% wartości umownej brutto, po sporządzeniu protokołu odbioru częściowego podpisanego przez osobę sprawującą nadzór nad tokiem prac ze strony Zamawiajacego;

2) II część  - po wykonaniu kolejnych  30% zakresu robót w wysokości kolejnych 30%  wartości umownej brutto, po sporządzeniu protokołu odbioru częściowego podpisanego przez osobę sprawującą nadzór nad tokiem prac ze strony Zamawiającego.

3) III część – po wykonaniu pozostałych 10% zakresu robót w wysokosci pozzostałych 10% wartosci umownej brutto, po sporządzeniu protokołu odbioru ostatecznego podpisanego przez osobę sprawującą nadzór nad tokiem prac ze strony Zamawiajacego.

2. Wykonawca może zaniechać wystawiania faktur częściowych i rozliczyć całe zadanie jednorazowo po odbiorze ostatecznym.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury.

4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiajacego.

5. Faktura częściowa lub ostateczna wystawiona będzie  na podstawie cen jednostkowych przyjętych w ofercie 
i obmiarów wykonanych napraw, potwierdzonych przez osobę uprawnioną do nadzorowania robót z ramienia Zamawiającego.

§ 6

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie …………....................................................................

2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad tokiem prac sprawowany będzie przez Kierownika Obwodu Drogowego 
w  Sulimowie Pana Tadeusza Wojciechowskiego.

3. Kierownik Obwodu Drogowego Pan Tadeusz Wojciechowski upoważniony jest do podpisania protokołów odbioru o których mowa w § 7 ust. 4 oraz § 7 ust. 8.

§ 7

Odbiór robót

Ustala się następujące warunki odbioru robót:

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru częściowego po zakończeniu części  robót, oraz po zakończeniu  całości zadania - gotowość do odbioru ostatecznego.

2. Po otrzymaniu obmiaru częściowego lub ostatecznego wykonanych remontów  Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni termin odbioru częściowego lub ostatecznego i zawiadomi Wykonawcę.

3. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru robót wad w ich wykonaniu Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

a) odmowy odbioru robót do czasu usunięcia wad;

b) obniżenia wynagrodzenia za wykonane roboty;

c) odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia do chwili dokonania odbioru robót.

4. Potwierdzenie odbioru częściowego lub ostatecznego stanowić będzie Protokół, spisany przez Strony zawierający ustalenia dokonane podczas czynności odbioru robót.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

6. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

7. Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.

8. Zamawiający sporządza Protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy na podstawie art. 147 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych  w wysokości:  ……….. zł (słownie: ……………..), co stanowi nie mniej niż 5 % wartości przedmiotu  zamówienia brutto.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł  w formie.  …..................................................................................................................................................................

3. 70 (siedemdziesiąt)%  wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru ostatecznego bez wad.

4. 30 (trzydzieści) % wartości  Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od daty podpisania Protokołu pogwarancyjnego po upływie terminu gwarancji i rękojmi.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

Na roboty będące przedmiotem umowy oraz na materiały ustala się okres gwarancji i rękojmi 12 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego.

§ 10

1. Usterki, wady i uszkodzenia  wykonane zostaną zgodnie z lokalizacją i  w zakresie określonym przez Zamawiającego.

2.  Wykonawca oświadcza, że:

1) w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie oraz stwierdzone wady na własny koszt 
w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia;

2) jeżeli, Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty należytego zabezpieczenia wykonania umowy, określonego w § 8 niniejszej umowy;

3) okres gwarancji na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy, 
w tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

Podwykonawcy

1. Wykonawca dla wykonania Zamówienia może zatrudnić Podwykonawców, których wymienił 
w swojej ofercie, i którzy zostali zaakceptowani przez  Zamawiającego.

2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje i swoich podwykonawców działania i zaniechania.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jej realizacji określonym w § 3 ust. 1,  jeżeli:

1) Wykonawca zaniecha realizacji robót t.j. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni;

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, nieterminowo.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Kary umowne

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Za opóźnienie w rozpoczęciu remontów w terminie przekraczającym 2 dni od dnia przekazania protokołu typowania ubytków, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia. 3. Za opóźnienie w zakończeniu robót wyznaczonym w protokole typowania ubytków Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usunięcie wad. W przypadku nie wykonania min 60% zakresu robót do dnia 15 czerwca 2013r. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia. W przypadku nie wykonania pozostałych 30% zakresu robót do dnia 15 sierpnia 2013r. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

6. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania Wykonawca zapłaci 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto na rzecz Zamawiającego.

7. Jeżeli wysokość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków Wykonawcy.

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnej Zamawiającemu kary z przysługującego mu wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 14

Właściwość sądu

Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Zmiana umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zmiany terminu realizacji zadania:

1) konieczność zlecenia robót uzupełniających w trybie zgodnym z przepisami Prawa zamówień publicznych  - termin zostanie przedłużony o czas trwania robót uzupełniających;

2) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, opady śniegu, zalegający śnieg – termin zostanie przedłużony o czas trwania warunków atmosferycznych;

3) w przypadku nie wykorzystania całego zakresu umowy w terminie jej trwania –termin zostanie przedłużony o czas potrzebny do wykorzystania całego zakresu umowy.

3. Zmiany osobowe - zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone  w SIWZ.

4.  Pozostałe zmiany:

1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

2) zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu  realizacji zamówienia,

3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach po  1  egzemplarzu  dla każdej ze stron.

2. Dokumentami związanymi z niniejszą Umową w formie załączników są:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe),

2) Oferta Przetargowa Wykonawcy

# ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

# Załącznik Nr 8 b do SIWZ

PROJEKT UMOWY Nr ………………….

zawartej w dniu  ……..…………… 2013 r. pomiędzy:

Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław, posiadającym          
NIP: 897-16-47-961,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w imieniu, którego działają:

1. Andrzej Szawan – Starosta Powiatu Wrocławskiego

2. Jerzy Fitek – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wrocławskiego – Małgorzaty Dreiseitel-Cieślik

zwanym dalej w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM

a

firmą …………………………….. z siedzibą ……………………………………………., posiadającą        
NIP: ………………………….  i działającą na podstawie …………………………… reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………

2. ………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.    Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak: SP.ZP.272.37.2013 rozstrzygniętego dnia ………………… 2013 r..

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do    realizacji zadanie pn: Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na zadania – liczba zadań 4.

ZADANIE 2 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco z WMB  przy średniej głębokości ubytku do 6 cm, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin Siechnice
 i Żórawina, w ilości do 5700 m2

§ 2

Wynagrodzenie

1. Wykonawca oświadcza, że zamówienie jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą  Wykonawcy, za kwotę wynagrodzenia, które ma charakter maksymalny dla zakresu robót ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustalone zostanie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i ceny  ofertowej jednostkowej.

2.    Za wykonanie zadania Zamawiający zapłaci kwotę w wysokości:

- za 1 m2 remontu cząstkowego - netto……………………………….zł

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

- za 5700 m2  - netto: ……………………………zł.

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

3. Kwota określona w ust. 2  zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające ze specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte w specyfikacji  technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, takie, jak:  roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu remontów, koszty utrzymania zaplecza remontów, wykonanie projektu zabezpieczenia robót w pasie drogowym  itp.

§ 3

Termin realizacji umowy

1.Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2013r.

1) I część do dnia 15 czerwca 2013r. należy wykonać min. 60% zakresu robót;

2) II część do dnia 15 sierpnia 2013r. należy wykonać kolejne  30% zakresu robót.

3) III część do dnia 15 listopada 2013r. należy wykonać pozostałe 10% zakresu robót.

2.Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie pisemnych protokołów typowania ubytków 
w nawierzchni przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego.

3.Poszczególne protokoły typowania ubytków będą zawierały zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót,  termin rozpoczęcia i termin zakończenia robót.

§ 4

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) przekazanie protokolarnie Wykonawcy teren robót, na podstawie pisemnych protokołów typowania zawierających zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót, termin rozpoczęcia i zakończenia robót;

2) zapewnienie nadzoru nad tokiem prac.

2. Obowiązki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami;

2) wykonanie na własny koszt oznakowanie robót, zgodnie ze schematem oznakowania robót zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi;

3) wykonanie i utrzymanie zabezpieczenia terenu remontów, ochrona mienia znajdującego się na terenie remontów, utrzymanie jezdni wraz z dojazdami do posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac remontowych;

4) wykonanie i uzgodnienie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywania robót remontowych;

5) wykonanie i zapewnienie należytej eksploatacji oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie remontów i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót;

6) uzyskiwanie zgody Zamawiającego na realizację określonej części zamówienia - bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii;

7) prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska  i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca;

8) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót;

9) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót;

10) Wykonawca zobowiązany jest do wejścia na teren robót w terminie do 2 dni od dnia przekazania protokołu typowania ubytków pod rygorem naliczenia kar umownych  przedstawionych w § 13;

11) Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu, urządzeń 
i materiałów Wykonawcy o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 5

Warunki płatności

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza sie w III częściach:

1) I część  - po wykonaniu 60% zakresu robót w wysokości do 60% wartości umownej brutto, po sporządzeniu protokołu odbioru częściowego podpisanego przez osobę sprawującą nadzór nad tokiem prac ze strony Zamawiajacego;

2) II część  - po wykonaniu kolejnych  30% zakresu robót w wysokości kolejnych 30%  wartości umownej brutto, po sporządzeniu protokołu odbioru częściowego podpisanego przez osobę sprawującą nadzór nad tokiem prac ze strony Zamawiającego.

3) III część – po wykonaniu pozostałych 10% zakresu robót w wysokosci pozzostałych 10% wartosci umownej brutto, po sporządzeniu protokołu odbioru ostatecznego podpisanego przez osobę sprawującą nadzór nad tokiem prac ze strony Zamawiajacego.

2. Wykonawca może zaniechać wystawiania faktur częściowych i rozliczyć całe zadanie jednorazowo po odbiorze ostatecznym.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury.

4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiajacego.

5. Faktura częściowa lub ostateczna wystawiona będzie  na podstawie cen jednostkowych przyjętych w ofercie

i obmiarów wykonanych napraw, potwierdzonych przez osobę uprawnioną do nadzorowania robót z ramienia Zamawiającego.

§ 6

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie …………....................................................................

2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad tokiem prac sprawowany będzie przez Kierownika Obwodu Drogowego 
w  Sulimowie Pana Tadeusza Wojciechowskiego.

3. Kierownik Obwodu Drogowego Pan Tadeusz Wojciechowski upoważniony jest do podpisania protokołów odbioru o których mowa w § 7 ust. 4 oraz § 7 ust. 8.

§ 7

Odbiór robót

Ustala się następujące warunki odbioru robót:

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru częściowego po zakończeniu części  robót, oraz po zakończeniu  całości zadania - gotowość do odbioru ostatecznego.

2. Po otrzymaniu obmiaru częściowego lub ostatecznego wykonanych remontów  Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni termin odbioru częściowego lub ostatecznego i zawiadomi Wykonawcę.

3. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru robót wad w ich wykonaniu Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

a) odmowy odbioru robót do czasu usunięcia wad;

b) obniżenia wynagrodzenia za wykonane roboty;

c) odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia do chwili dokonania odbioru robót.

4. Potwierdzenie odbioru częściowego lub ostatecznego stanowić będzie Protokół, spisany przez Strony zawierający ustalenia dokonane podczas czynności odbioru robót.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

6. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

7. Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.

8. Zamawiający sporządza Protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy na podstawie art. 147 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych  w wysokości:  ……….. zł (słownie: ……………..), co stanowi nie mniej niż 5 % wartości przedmiotu  zamówienia brutto.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł  w formie.  …..................................................................................................................................................................

3. 70 (siedemdziesiąt)%  wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru ostatecznego bez wad.

4. 30 (trzydzieści) % wartości  Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od daty podpisania Protokołu pogwarancyjnego po upływie terminu gwarancji i rękojmi.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

Na roboty będące przedmiotem umowy oraz na materiały ustala się okres gwarancji i rękojmi 12 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego.

§ 10

1. Usterki, wady i uszkodzenia  wykonane zostaną zgodnie z lokalizacją i  w zakresie określonym przez Zamawiającego.

2.  Wykonawca oświadcza, że:

1) w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie oraz stwierdzone wady na własny koszt 
w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia;

2) jeżeli, Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty należytego zabezpieczenia wykonania umowy, określonego w § 8 niniejszej umowy;

3) okres gwarancji na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy, 
w tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

Podwykonawcy

1. Wykonawca dla wykonania Zamówienia może zatrudnić Podwykonawców, których wymienił 
w swojej ofercie, i którzy zostali zaakceptowani przez  Zamawiającego.

2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje i swoich podwykonawców działania i zaniechania.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jej realizacji określonym w § 3 ust. 1, jeżeli:

1) Wykonawca zaniecha realizacji robót t.j. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni;

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, nieterminowo.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Kary umowne

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Za opóźnienie w rozpoczęciu remontów w terminie przekraczającym 2 dni od dnia przekazania protokołu typowania ubytków, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia. 3. Za opóźnienie w zakończeniu robót wyznaczonym w protokole typowania ubytków Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

4. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usunięcie wad. 5. W przypadku nie wykonania min 60% zakresu robót do dnia 15 czerwca 2013r. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia. 6. W przypadku nie wykonania pozostałych 30% zakresu robót do dnia 15 sierpnia 2013r. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

7. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania Wykonawca zapłaci 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto na rzecz Zamawiającego.

8. Jeżeli wysokość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków Wykonawcy.

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnej Zamawiającemu kary z przysługującego mu wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 14

Właściwość sądu

Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, 
a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Zmiana umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zmiany terminu realizacji zadania:

1) konieczność zlecenia robót uzupełniających w trybie zgodnym z przepisami Prawa zamówień publicznych  - termin zostanie przedłużony o czas trwania robót uzupełniających;

2) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, opady śniegu, zalegający śnieg – termin zostanie przedłużony o czas trwania warunków atmosferycznych;

3) w przypadku nie wykorzystania całego zakresu umowy w terminie jej trwania –termin zostanie przedłużony o czas potrzebny do wykorzystania całego zakresu umowy.

3. Zmiany osobowe - zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone  w SIWZ.

4.  Pozostałe zmiany:

1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

2) zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu  realizacji zamówienia,

3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach po  1  egzemplarzu  dla każdej ze stron.

2. Dokumentami związanymi z niniejszą Umową w formie załączników są:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe),

2) Oferta Przetargowa Wykonawcy

# ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

# Złącznik Nr 8 c do SIWZ

PROJEKT UMOWY Nr ………………….

zawartej w dniu  ……..…………… 2013 r. pomiędzy:

Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław, posiadającym          
NIP: 897-16-47-961,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w imieniu, którego działają:

1. Andrzej Szawan – Starosta Powiatu Wrocławskiego

2. Jerzy Fitek – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wrocławskiego – Małgorzaty Dreiseitel-Cieślik

zwanym dalej w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM

a

firmą …………………………….. z siedzibą ……………………………………………., posiadającą        
NIP: ………………………….  i działającą na podstawie …………………………… reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………

2. ………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.  Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak: SP.ZP.272.37.2013 rozstrzygniętego dnia ………………… 2013 r..

2. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do    realizacji zadanie pn: Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na zadania – liczba zadań 4.

ZADANIE 3 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku  do 6 cm, na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków, Sobótka, w ilości  do 7200 m2

§ 2

Wynagrodzenie

1. Wykonawca oświadcza, że zamówienie jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą  Wykonawcy, za kwotę wynagrodzenia, które ma charakter maksymalny dla zakresu robót ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustalone zostanie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i ceny  ofertowej jednostkowej.

2.    Za wykonanie zadania Zamawiający zapłaci kwotę w wysokości:

- za 1 m2 remontu cząstkowego - netto……………………………….zł

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

- za 7200 m2  - netto: ……………………………zł.

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

3. Kwota określona w ust. 2  zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające ze specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte w specyfikacji  technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, takie, jak:  roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu remontów, koszty utrzymania zaplecza remontów, wykonanie projektu zabezpieczenia robót w pasie drogowym  itp.

§ 3

Termin realizacji umowy

1.Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 15 listopada  2013r.

1) I część do dnia 15 czerwca 2013r. należy wykonać min. 60% zakresu robót;

2) II część do dnia 15 sierpnia 2013r. należy wykonać kolejne  30% zakresu robót.

3) III część do dnia 15 listopada 2013r. należy wykonać pozostałe 10% zakresu robót.

2.Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie pisemnych protokołów typowania ubytków 
w nawierzchni przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego.

3.Poszczególne protokoły typowania ubytków będą zawierały zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót,  termin rozpoczęcia i termin zakończenia robót.

§ 4

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) przekazanie protokolarnie Wykonawcy teren robót, na podstawie pisemnych protokołów typowania zawierających zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót, termin rozpoczęcia i zakończenia robót;

2) zapewnienie nadzoru nad tokiem prac.

2. Obowiązki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych 
i wytrzymałościowych, posiadających aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami;

2) wykonanie na własny koszt oznakowanie robót, zgodnie ze schematem oznakowania robót zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi;

3) wykonanie i utrzymanie zabezpieczenia terenu remontów, ochrona mienia znajdującego się na terenie remontów, utrzymanie jezdni wraz z dojazdami do posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac remontowych;

4) wykonanie i uzgodnienie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywania robót remontowych;

5) wykonanie i zapewnienie należytej eksploatacji oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie remontów i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót;

6) uzyskiwanie zgody Zamawiającego na realizację określonej części zamówienia - bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii;

7) prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska  i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca;

8) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót;

9) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót;

10) Wykonawca zobowiązany jest do wejścia na teren robót w terminie do 2 dni od dnia przekazania protokołu typowania ubytków pod rygorem naliczenia kar umownych  przedstawionych w § 13;

11) Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu, urządzeń 
i materiałów Wykonawcy o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 5

Warunki płatności

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza sie w III częściach:

1) I część  - po wykonaniu 60% zakresu robót w wysokości do 60% wartości umownej brutto, po sporządzeniu protokołu odbioru częściowego podpisanego przez osobę sprawującą nadzór nad tokiem prac ze strony Zamawiajacego;

2) II część  - po wykonaniu kolejnych  30% zakresu robót w wysokości kolejnych 30%  wartości umownej brutto, po sporządzeniu protokołu odbioru częściowego podpisanego przez osobę sprawującą nadzór nad tokiem prac ze strony Zamawiającego.

3) III część – po wykonaniu pozostałych 10% zakresu robót w wysokosci pozzostałych 10% wartosci umownej brutto, po sporządzeniu protokołu odbioru ostatecznego podpisanego przez osobę sprawującą nadzór nad tokiem prac ze strony Zamawiajacego.

2. Wykonawca może zaniechać wystawiania faktur częściowych i rozliczyć całe zadanie jednorazowo po odbiorze ostatecznym.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury.

4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiajacego.

5. Faktura częściowa lub ostateczna wystawiona będzie  na podstawie cen jednostkowych przyjętych w ofercie 
i obmiarów wykonanych napraw, potwierdzonych przez osobę uprawnioną do nadzorowania robót z ramienia Zamawiającego.

§ 6

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie …………....................................................................

2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad tokiem prac sprawowany będzie przez Kierownika Obwodu Drogowego 
w  Mirosławicach Pana Krzysztofa Filipiuka.

3. Kierownik Obwodu Drogowego Pan Krzysztof Filipiuk upoważniony jest do podpisania protokołów odbioru o których mowa w § 7 ust. 4 oraz § 7 ust. 8.

§ 7

Odbiór robót

Ustala się następujące warunki odbioru robót:

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru częściowego po zakończeniu części  robót, oraz po zakończeniu  całości zadania - gotowość do odbioru ostatecznego.

2. Po otrzymaniu obmiaru częściowego lub ostatecznego wykonanych remontów  Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni termin odbioru częściowego lub ostatecznego i zawiadomi Wykonawcę.

3. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru robót wad w ich wykonaniu Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

a) odmowy odbioru robót do czasu usunięcia wad;

b) obniżenia wynagrodzenia za wykonane roboty;

c) odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia do chwili dokonania odbioru robót.

4. Potwierdzenie odbioru częściowego lub ostatecznego stanowić będzie Protokół, spisany przez Strony zawierający ustalenia dokonane podczas czynności odbioru robót.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

6. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

7. Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.

8. Zamawiający sporządza Protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy na podstawie art. 147 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych  w wysokości:  ……….. zł (słownie: ……………..), co stanowi nie mniej niż 5 % wartości przedmiotu  zamówienia brutto.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł  w formie.  …..................................................................................................................................................................

3. 70 (siedemdziesiąt)%  wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru ostatecznego bez wad.

4. 30 (trzydzieści) % wartości  Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od daty podpisania Protokołu pogwarancyjnego po upływie terminu gwarancji i rękojmi.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

Na roboty będące przedmiotem umowy oraz na materiały ustala się okres gwarancji i rękojmi 12 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego.

§ 10

1. Usterki, wady i uszkodzenia  wykonane zostaną zgodnie z lokalizacją i  w zakresie określonym przez Zamawiającego.

2.  Wykonawca oświadcza, że:

1) w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie oraz stwierdzone wady na własny koszt 
w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia;

2) jeżeli, Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty należytego zabezpieczenia wykonania umowy, określonego w § 8 niniejszej umowy;

3) okres gwarancji na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy, 
w tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

Podwykonawcy

1. Wykonawca dla wykonania Zamówienia może zatrudnić Podwykonawców, których wymienił 
w swojej ofercie, i którzy zostali zaakceptowani przez  Zamawiającego.

2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje i swoich podwykonawców działania i zaniechania.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jej realizacji określonym w § 3 ust. 1, jeżeli:

1) Wykonawca zaniecha realizacji robót t.j. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni;

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, nieterminowo.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Kary umowne

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Za opóźnienie w rozpoczęciu remontów w terminie przekraczającym 2 dni od dnia przekazania protokołu typowania ubytków, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia. 3. Za opóźnienie w zakończeniu robót wyznaczonym w protokole typowania ubytków Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

4. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usunięcie wad. 5. W przypadku nie wykonania min 60% zakresu robót do dnia 15 czerwca 2013r. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia. 6. W przypadku nie wykonania pozostałych 30% zakresu robót do dnia 15 sierpnia 2013r. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

7. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania Wykonawca zapłaci 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto na rzecz Zamawiającego.

8. Jeżeli wysokość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków Wykonawcy.

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnej Zamawiającemu kary z przysługującego mu wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 14

Właściwość sądu

Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, 
a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Zmiana umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zmiany terminu realizacji zadania:

1) konieczność zlecenia robót uzupełniających w trybie zgodnym z przepisami Prawa zamówień publicznych  - termin zostanie przedłużony o czas trwania robót uzupełniających;

2) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, opady śniegu, zalegający śnieg – termin zostanie przedłużony o czas trwania warunków atmosferycznych;

3) w przypadku nie wykorzystania całego zakresu umowy w terminie jej trwania –termin zostanie przedłużony o czas potrzebny do wykorzystania całego zakresu umowy.

3. Zmiany osobowe - zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone  w SIWZ.

4.  Pozostałe zmiany:

1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

2) zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu  realizacji zamówienia,

3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach po  1  egzemplarzu  dla każdej ze stron.

2. Dokumentami związanymi z niniejszą Umową w formie załączników są:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe),

2) Oferta Przetargowa Wykonawcy

# ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

# Załącznik Nr 8d do SIWZ

PROJEKT UMOWY Nr ………………….

zawartej w dniu  ……..…………… 2013 r. pomiędzy:

Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław, posiadającym          
NIP: 897-16-47-961,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w imieniu, którego działają:

1. Andrzej Szawan – Starosta Powiatu Wrocławskiego

2. Jerzy Fitek – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wrocławskiego – Małgorzaty Dreiseitel-Cieślik

zwanym dalej w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM

a

firmą …………………………….. z siedzibą ……………………………………………., posiadającą        
NIP: ………………………….  i działającą na podstawie …………………………… reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………

2. ………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak: SP.ZP.272.37.2013 rozstrzygniętego dnia ………………… 2013 r..

2. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do    realizacji zadanie pn: Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na zadania – liczba zadań 4.

ZADANIE 4 –  Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm,  na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach   na terenie gmin Kobierzyce 
i Kąty Wrocławskie, w ilości do 4700 m2 .

§ 2

Wynagrodzenie

1. Wykonawca oświadcza, że zamówienie jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą  Wykonawcy, za kwotę wynagrodzenia, które ma charakter maksymalny dla zakresu robót ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustalone zostanie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i ceny  ofertowej jednostkowej.

2.    Za wykonanie zadania Zamawiający zapłaci kwotę w wysokości:

- za 1 m2 remontu cząstkowego - netto……………………………….zł

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

- za 6300 m2  - netto: ……………………………zł.

+  .....% VAT ………………………zł

brutto………………………………zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

3. Kwota określona w ust. 2  zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające ze specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte w specyfikacji  technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, takie, jak:  roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu remontów, koszty utrzymania zaplecza remontów, wykonanie projektu zabezpieczenia robót w pasie drogowym  itp.

§ 3

Termin realizacji umowy

1.Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2013r.

1) I część do dnia 15 czerwca 2013r. należy wykonać min. 60% zakresu robót;

2) II część do dnia 15 sierpnia 2013r. należy wykonać kolejne  30% zakresu robót.

3) III część do dnia 15 listopada 2013r. należy wykonać pozostałe 10% zakresu robót.

2.Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie pisemnych protokołów typowania ubytków 
w nawierzchni przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego.

3.Poszczególne protokoły typowania ubytków będą zawierały zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót,  termin rozpoczęcia i termin zakończenia robót.

§ 4

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) przekazanie protokolarnie Wykonawcy teren robót, na podstawie pisemnych protokołów typowania zawierających zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót, termin rozpoczęcia i zakończenia robót;

2) zapewnienie nadzoru nad tokiem prac.

2. Obowiązki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych 
i wytrzymałościowych, posiadających aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami;

2) wykonanie na własny koszt oznakowanie robót, zgodnie ze schematem oznakowania robót zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi;

3) wykonanie i utrzymanie zabezpieczenia terenu remontów, ochrona mienia znajdującego się na terenie remontów, utrzymanie jezdni wraz z dojazdami do posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac remontowych;

4) wykonanie i uzgodnienie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywania robót remontowych;

5) wykonanie i zapewnienie należytej eksploatacji oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie remontów i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót;

6) uzyskiwanie zgody Zamawiającego na realizację określonej części zamówienia - bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii;

7) prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska  i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca;

8) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót;

9) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót;

10) Wykonawca zobowiązany jest do wejścia na teren robót w terminie do 2 dni od dnia przekazania protokołu typowania ubytków pod rygorem naliczenia kar umownych  przedstawionych w § 13;

11) Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu, urządzeń 
i materiałów Wykonawcy o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 5

Warunki płatności

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza sie w III częściach:

1) I część  - po wykonaniu 60% zakresu robót w wysokości do 60% wartości umownej brutto, po sporządzeniu protokołu odbioru częściowego podpisanego przez osobę sprawującą nadzór nad tokiem prac ze strony Zamawiajacego;

2) II część  - po wykonaniu kolejnych  30% zakresu robót w wysokości kolejnych 30%  wartości umownej brutto, po sporządzeniu protokołu odbioru częściowego podpisanego przez osobę sprawującą nadzór nad tokiem prac ze strony Zamawiającego.

3) III część – po wykonaniu pozostałych 10% zakresu robót w wysokosci pozzostałych 10% wartosci umownej brutto, po sporządzeniu protokołu odbioru ostatecznego podpisanego przez osobę sprawującą nadzór nad tokiem prac ze strony Zamawiajacego.

2. Wykonawca może zaniechać wystawiania faktur częściowych i rozliczyć całe zadanie jednorazowo po odbiorze ostatecznym.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury.

4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiajacego.

5. Faktura częściowa lub ostateczna wystawiona będzie  na podstawie cen jednostkowych przyjętych w ofercie 
i obmiarów wykonanych napraw, potwierdzonych przez osobę uprawnioną do nadzorowania robót z ramienia Zamawiającego.

§ 6

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie …………....................................................................

2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad tokiem prac sprawowany będzie przez Kierownika Obwodu Drogowego 
w  Mirosławicach Pana Krzysztofa Filipiuka.

3. Kierownik Obwodu Drogowego Pan Krzysztof Filipiuk upoważniony jest do podpisania protokołów odbioru o których mowa w § 7 ust. 4 oraz § 7 ust. 8.

§ 7

Odbiór robót

Ustala się następujące warunki odbioru robót:

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru częściowego po zakończeniu części  robót, oraz po zakończeniu  całości zadania - gotowość do odbioru ostatecznego.

2. Po otrzymaniu obmiaru częściowego lub ostatecznego wykonanych remontów  Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni termin odbioru częściowego lub ostatecznego i zawiadomi Wykonawcę.

3. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru robót wad w ich wykonaniu Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

a) odmowy odbioru robót do czasu usunięcia wad;

b) obniżenia wynagrodzenia za wykonane roboty;

c) odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia do chwili dokonania odbioru robót.

4. Potwierdzenie odbioru częściowego lub ostatecznego stanowić będzie Protokół, spisany przez Strony zawierający ustalenia dokonane podczas czynności odbioru robót.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

6. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

7. Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.

8. Zamawiający sporządza Protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy na podstawie art. 147 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych  w wysokości:  ……….. zł (słownie: ……………..), co stanowi nie mniej niż 5 % wartości przedmiotu  zamówienia brutto.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł  w formie.  …..................................................................................................................................................................

3. 70 (siedemdziesiąt)%  wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w ciągu  30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru ostatecznego bez wad.

4. 30 (trzydzieści) % wartości  Zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od daty podpisania Protokołu pogwarancyjnego po upływie terminu gwarancji i rękojmi.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

Na roboty będące przedmiotem umowy oraz na materiały ustala się okres gwarancji i rękojmi 12 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego.

§ 10

1. Usterki, wady i uszkodzenia  wykonane zostaną zgodnie z lokalizacją i  w zakresie określonym przez Zamawiającego.

2.  Wykonawca oświadcza, że:

1) w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie oraz stwierdzone wady na własny koszt 
w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia;

2) jeżeli, Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty należytego zabezpieczenia wykonania umowy, określonego w § 8 niniejszej umowy;

3) okres gwarancji na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy, 
w tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

Podwykonawcy

1. Wykonawca dla wykonania Zamówienia może zatrudnić Podwykonawców, których wymienił 
w swojej ofercie, i którzy zostali zaakceptowani przez  Zamawiającego.

2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje i swoich podwykonawców działania i zaniechania.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jej realizacji określonym w § 3 ust. 1, jeżeli:

1) Wykonawca zaniecha realizacji robót t.j. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni;

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, nieterminowo.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Kary umowne

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Za opóźnienie w rozpoczęciu remontów w terminie przekraczającym 2 dni od dnia przekazania protokołu typowania ubytków, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia. 3. Za opóźnienie w zakończeniu robót wyznaczonym w protokole typowania ubytków Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

4. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usunięcie wad. 5. W przypadku nie wykonania min 60% zakresu robót do dnia 15 czerwca 2013r. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia. 6. W przypadku nie wykonania pozostałych 30% zakresu robót do dnia 15 sierpnia 2013r. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

7. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania Wykonawca zapłaci 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto na rzecz Zamawiającego.

8. Jeżeli wysokość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków Wykonawcy.

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnej Zamawiającemu kary z przysługującego mu wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 14

Właściwość sądu

Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, 
a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Zmiana umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zmiany terminu realizacji zadania:

1) konieczność zlecenia robót uzupełniających w trybie zgodnym z przepisami Prawa zamówień publicznych  - termin zostanie przedłużony o czas trwania robót uzupełniających;

2) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, opady śniegu, zalegający śnieg – termin zostanie przedłużony o czas trwania warunków atmosferycznych;

3) w przypadku nie wykorzystania całego zakresu umowy w terminie jej trwania –termin zostanie przedłużony o czas potrzebny do wykorzystania całego zakresu umowy.

3. Zmiany osobowe - zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone  w SIWZ.

4.  Pozostałe zmiany:

1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

2) zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu  realizacji zamówienia,

3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach po  1  egzemplarzu  dla każdej ze stron.

2. Dokumentami związanymi z niniejszą Umową w formie załączników są:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe),

2) Oferta Przetargowa Wykonawcy

# ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA