załącznik nr 7

UMOWA Nr ..........................

zawarta w dniu …………………………….……….…… 2013r.  we Wrocławiu

pomiędzy:

Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy

ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław

NIP 897-16-47-961; REGON 931934816

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego , w imieniu którego działają:

1. Andrzej Szawan		- Starosta Powiatu Wrocławskiego

2. Jerzy Fitek			- Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu Wrocławskiego		- Małgorzaty Dreiseitel-Cieślik

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..................

..................

..................

..................

NIP .....................  REGON  ....................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowa niniejsza została zawarta w trybie art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, ze zm.).

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak: SP-DT.272.......2013 z dnia ............2013r. Zamawiający zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:

Nadzór inwestorski dla zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1986D relacji Jordanów Śląski – Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej”. 
 CPV 71 24 70 00 – 1.

- Zakres usług sprawowany będzie zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do oferty Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE

§ 3

- Wynagrodzenie  za pełnienie nadzoru inwestorskiego ustalono w formie ryczałtu w kwocie:

netto: ...................... zł.

należny podatek VAT ...........% tj. .............. zł.

co stanowi kwotę wynagrodzenia  brutto: ................ zł.

Ogółem brutto słownie: ......................................... ........./100.

- W przypadku nie dojścia do realizacji robót budowlanych osobie pełniącej nadzór inwestorski nie przysługuje wynagrodzenie.

- Płatność nastąpi po sporządzeniu protokołu odbioru ostatecznego w ciągu 21 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

- Dostarczenie błędnie wystawionej faktury VAT będzie skutkować naliczeniem ponownego 21 – dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentów.

- Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 4

1.  Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim „Prawem budowlanym”.

- Reprezentowanie interesów zamawiającego wobec wykonawcy robót.

- Zapewnienie stałej obsługi budowy.

- Przekazanie wykonawcy dziennika budowy.

- Współudział w przekazaniu wykonawcy robot terenu budowy.

- Stawiennictwo inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie 24 godzin od wezwania telefonicznego  przez Zamawiającego.

- Rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji zadania.

- Nadzorowanie wykonawstwa zgodnie z harmonogramem robót.

- Upewnienie się, przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zapewnienie zabezpieczenia p. pożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie.

- Zapewnienie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska w czasie budowy.

- Sprawdzanie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robot.

- Sprawdzenie zastosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

- Czuwanie nad jakością wykonywanych robót.

- Kontrolę jakości robót w zakresie zgodności z normami i specyfikacjami technicznymi.

- Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Sporządzanie raz w miesiącu sprawozdań z działalności nadzoru inwestorskiego, zawierających m.in. informacje dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz  protokołów z rad budowy.

- Weryfikację kosztorysów oraz rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót.

- Weryfikację robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych.

- Współudział w odbiorach częściowych i ostatecznych robót.

- Uczestnictwo w zorganizowanym przez zamawiającego odbiorze pogwarancyjnym

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 5

- Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2013r., tj. do czasu trwania robót budowlanych zakończonych zorganizowaniem i przeprowadzeniem odbioru ostatecznego i ostatecznego finansowego rozliczenia zadań.

- Nadzorem inwestorskim objęty będzie okres gwarancji i rękojmi zapisany w umowie na roboty budowlane wynoszący 36 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego bez wad.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 6

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 w przypadku:

  - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - jeżeli, pomimo uprzednich trzykrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków zgodnie z umową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia Wykonawcy, bądź wysłania Wykonawcy listem poleconym ostatniego trzeciego pisma o zastrzeżeniach;

      - Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia.

      - W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności wykonane.

UBEZPIECZENIE

§ 7

Wykonawca posiada ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych 
w związku z usługą  objętą  nadzorem.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

§ 8

      - Wykonawca oświadcza, że usługi będące przedmiotem umowy wykonywane będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

      - W imieniu Wykonawcy nadzór inwestorski wykonywać będzie:

- ......................................................... - inspektor nadzoru robót drogowych,

KARY UMOWNE

§ 9

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1. Za odstąpienie od umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy w terminie jej obowiązywania,  z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, Wykonawca zapłaci 10 % umownego wynagrodzenia brutto na rzecz Zamawiającego.

3. Za brak stawiennictwa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 24 godzin od wezwania telefonicznego przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie niniejszej umowy.

5. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

ZMIANA UMOWY

§ 10

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpi jedna z poniższych okoliczności:

            - Zmiany terminu realizacji zadania:

- konieczność zlecenia robót uzupełniających w trybie zgodnym z przepisami Prawa zamówień publicznych; termin zostanie przedłużony o czas trwania robót uzupełniających,

- konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski; termin zostanie przedłużony o czas wprowadzenia innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, opady śniegu, zalegający śnieg; termin zostanie przedłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych.

- Zmiany osobowe:

a) 	zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby  te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

- Pozostałe zmiany:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna  dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy),

- zmiana nazwy zadania,

- konieczność nadzoru realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu  powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Wszelkie zmiany zapisów Umowy  mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony  wniosek każdej ze stron  i wymagają pisemnej zgody drugiej strony.

§ 14

Dokumentami związanymi z niniejszą Umową w formie załączników są:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe),

b) Oferta Przetargowa Wykonawcy.

§ 15

Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach po  1  egzemplarzu  dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA