Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: SP.ZP.272.13.2015.I.DT

- Projekt -

UMOWA Nr ………………….

zawarta w dniu …………………………….……….…… 2015r.  we Wrocławiu

pomiędzy:

Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy

ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław

NIP 897-16-47-961; REGON 931934816

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego , w imieniu którego działają:

1. Roman Potocki			- Starosta Powiatu Wrocławskiego

2. Waldemar Szczykutowicz		- Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu Wrocławskiego		- Małgorzaty Dreiseitel-Cieślik

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

NIP ………………………  REGON  ……………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) - zgodnie z art. 4 pkt. 8 oraz § 29 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

- Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad „Przebudową drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacjową wraz z budową kładki dla pieszych” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

- Zakres usług sprawowany będzie zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.

WYNAGRODZENIE

§ 2

- Wynagrodzenie  za pełnienie nadzoru inwestorskiego ustalono w formie ryczałtu w kwocie:

netto: …………………… zł.

należny podatek VAT …………. % tj. ………………….. zł.

co stanowi kwotę wynagrodzenia  brutto: …………………. zł.

ogółem brutto słownie: ………………………………………….

- W przypadku niedojścia do realizacji robót budowlanych osobie pełniącej nadzór inwestorski 
nie przysługuje wynagrodzenie.

- Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury 
wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

- Dostarczenie błędnie wystawionej faktury VAT będzie skutkować naliczeniem ponownego 
21 – dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentów.

- Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 3

1.  Wymagania stawiane Wykonawcy:

    - Pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim „Prawem budowlanym”.

- Reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec Wykonawcy robót oraz jego podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Zapewnienie stałej obsługi budowy.

- Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy.

- Współudział w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy.

- Stawiennictwo Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie 24 godzin od wezwania telefonicznego przez Zamawiającego.

- Inicjowanie i prowadzenie rad budowy (w okresach miesięcznych, a w razie potrzeby częściej), sporządzanie notatek z tych spotkań i rozsyłanie ich stronom procesu inwestycyjnego. Inicjowanie i prowadzenie spotkań roboczych (w okresach tygodniowych, a w razie potrzeby częściej), sporządzanie notatek z tych spotkań i rozsyłanie ich stronom procesu inwestycyjnego.

- Rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji zadania.

- Nadzorowanie wykonawstwa zgodnie z harmonogramem robót.

- Upewnienie się, przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Monitorowanie i dbanie o to, by na placu budowy przy realizacji robót budowlanych przebywały wyłącznie podmioty, z którymi Zamawiający zawarł umowę, a w przypadku podwykonawców bądź dalszych podwykonawców podmioty zgłoszone Zamawiającemu.

- Zapewnienie zabezpieczenia p. pożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie.

- Zapewnienie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska w czasie budowy.

- Sprawdzanie atestów i receptur przedstawionych przez Wykonawcę robót.

- Sprawdzenie zastosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego.

- Kontrolowanie prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów z użytkownikami infrastruktury, służbami zewnętrznymi.

- Czuwanie nad jakością wykonywanych robót.

- Kontrola jakości robót w zakresie zgodności z normami i specyfikacjami technicznymi.

- Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Sporządzanie raz w miesiącu, nie później niż do 7 dnia miesiąca następnego, sprawozdań 
z działalności nadzoru inwestorskiego, zawierających m.in. informacje dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz  protokołów z rad budowy.

- Weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych przez Wykonawcę robót.

- Weryfikacja robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych.

- Współudział w odbiorach częściowych i końcowych robót oraz przeglądach gwarancyjnych.

- Uczestnictwo w zorganizowanym przez Zamawiającego odbiorze pogwarancyjnym.

- Nadzorowanie zgodności tymczasowej organizacji ruchu z projektem.

- Do końcowego rozliczenia przedmiotu umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów rozliczeniowych, w tym m.in. protokołów z rad budowy, protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji zadania:

- Podstawowym zadaniem Inspektora Nadzoru i branżowych Inspektorów Nadzoru jest kontrola zgodności działań Wykonawcy robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa.

- Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących kontraktu za pośrednictwem branżowych Inspektorów Nadzoru.

- Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

- Uzyskiwanie od Autora Projektu niezbędnych opinii na rysunkach zamiennych świadczących bądź o zmianie istotnej, bądź o nieistotnej.

- Nadzór nad realizacją zadania powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie.

- Inspektor Nadzoru wypełnia swoje obowiązki zgłaszając Zamawiającemu opinie, akceptacje 
i wnioski na piśmie.

- Organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw 
w realizacji robot przez Wykonawcę.

- Inspektor Nadzoru decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, mieszanek mineralno - bitumicznych i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych 
do realizacji robót.

- Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w specyfikacji technicznej 
oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania.

- Odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:

  - udzielenia Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących umowy.

- Zajmowanie stanowiska:

a) w sprawie zgłoszenia do Zamawiającego wprowadzenia niezbędnych zmian w realizacji robót,

b) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.

- Wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP.

- Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP.

- Prowadzenie pomiarów i badań materiałów i robót bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach umowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

a) akceptowania materiałów zgodnych z wymaganiami SST,

b) podejmowania decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,

c) akceptowania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST,

d) sprawdzenie wytworni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

e) kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

f) zgłoszenie Zamawiającemu zlecania Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do jakości.

- Zapewnienie jakości wykonania robót.

- Zgłoszenie Zamawiającemu konieczności wykonania na koszt Wykonawcy pomiarów lub badań oraz pobierania próbek i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów.

- Ustalanie metod obmiaru robót i uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę.

- Sprawdzanie wykonania robót i powiadamiania Zamawiającego o wykrytych wadach 
oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

- Zgłoszenie Zamawiającemu konieczności usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w terminie.

- Dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego i końcowego robót.

- Sprawdzanie zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót.

- Stwierdzanie zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminu końcowego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze.

- Sprawdzenie i weryfikowanie dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy 
do organu nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów.

- Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy.

- Rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia.

  - Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego:

- Dokonywanie systematycznych, przeglądów zrealizowanych robót objętych umową 
o wykonanie robót budowlanych w oparciu o harmonogram akceptowany przez Zamawiającego.

- Przekazywanie Zamawiającemu analizy z przeprowadzonych przeglądów.

- Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usunięcia.

- Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji 
i poświadczenie ich wykonania, ocena wykonanych robot j.w.

- Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru pogwarancyjnego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 16.09. 2015r., tj. do czasu trwania robót budowlanych zakończonych zorganizowaniem i przeprowadzeniem odbioru końcowego i ostatecznego finansowego rozliczenia zadań oraz okres 2 miesięcy od ich zakończenia.

- Nadzorem inwestorskim objęty będzie okres gwarancji i rękojmi zapisany w umowie na roboty budowlane wynoszący 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego bez wad.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 5

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie określonym w § 4 ust. 1 
i ust. 2 niniejszej umowy, w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach;

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- jeżeli, pomimo uprzednich trzykrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków zgodnie z umową lub uporczywie 
albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia Wykonawcy, bądź wysłania Wykonawcy listem poleconym ostatniego trzeciego pisma o zastrzeżeniach.

      - Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia.

      - W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności wykonane.

UBEZPIECZENIE

§ 6

Wykonawca posiada ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych 
w związku z usługą  objętą  nadzorem.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

§ 7

      - Wykonawca oświadcza, że usługi będące przedmiotem umowy wykonywane będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

      - W imieniu Wykonawcy nadzór inwestorski w poszczególnych branżach wykonywać będą:

- ……………………………,  nr uprawnień: .......................................................... - inspektor nadzoru robót drogowych,

- …………………………….,  nr uprawnień: .............................................................................. - inspektor nadzoru robót kanalizacyjnych / odwodnieniowych,

- …………………………….,  nr uprawnień: .............................................................................. - inspektor nadzoru robót mostowych.

KARY UMOWNE

§ 8

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, Wykonawca zapłaci 10 % umownego wynagrodzenia brutto na rzecz Zamawiającego.

3. Za brak stawiennictwa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 24 godzin od wezwania telefonicznego przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy sprawozdania miesięcznego w terminie wyznaczonym 
w § 3 ust. 1 pkt 20, Zamawiający naliczy jednorazową  karę w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar z przysługującego mu wynagrodzenia 
na podstawie niniejszej umowy.

6. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie 
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

ZMIANA UMOWY

§ 9

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpi jedna z poniższych okoliczności:

            - Zmiany terminu realizacji zadania:

- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne 
i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które będą miały wpływ na termin realizacji umowy;

- koniecznością zlecenia zamówień dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych;

- koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

- zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,

- zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy narzucają 
lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

  - natrafieniem przez Wykonawcę robót budowlanych na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

  - klęskami żywiołowymi;

  - odmiennymi od przyjętych w specyfikacji technicznej robót budowlanych warunkami geologicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

  - odmiennymi od przyjętych w specyfikacji technicznej robót budowlanych warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych.

  - odmiennym, od przyjętych w dokumentacji technicznej, stanem istniejącym remontowanej/przebudowywanej konstrukcji – możliwym do stwierdzenia dopiero 
po odkopaniu/odsłonięciu, a skutkującym korektami w opisie wykonania robót.

- Zmiany osobowe:

- zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 
o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu 
do wskazanych w zapytaniu ofertowym. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z zapytaniem ofertowym muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście;

- zmiana osób realizujących umowę pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w zapytaniu ofertowym;

- powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) w trakcie składania ofert.

- Pozostałe zmiany:

- zmiana obowiązującej stawki VAT;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych, nad którymi sprawowany był nadzór. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych, nad którymi sprawowany był nadzór;

- w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych przed zakończeniem budowy.

- wprowadzenie robót dodatkowych i zamiennych;

- zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

- przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

- konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót;

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze

negocjacji, a w wypadku nieosiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu  powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

§ 12

Wszelkie zmiany zapisów umowy  mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony  wniosek każdej 
ze stron  i wymagają pisemnej zgody drugiej strony.

§ 13

Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach po  1  egzemplarzu  dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA