# Załącznik Nr     do wniosku

# Nr sprawy ………………..2015

# UMOWA  ZP .       .2015 (Projekt)

na remont dachu budynków Domu Dziecka

w Katach Wrocławskich

zawarta w dniu ……………….2015 r. pomiędzy

Powiatem  Wrocławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego z siedzibą          we Wrocławiu  przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, posiadającym NIP:  897-16-47-961 i REGON:   931934816,  w imieniu którego działają:

1.   Starosta  Powiatu Wrocławskiego      –

2.   Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego –

przy  kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wrocławskiego –

zwanym  dalej  Zamawiającym

a

Firmą ……..……………….. z siedzibą ……………………………………………………, posiadający NIP: ……………………, REGON: …………………………..,

zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą” w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego postępowania zgodnie z przepisami ustawy – Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r., poz. 121), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, Poz. 885 z. zm.), oraz regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu,  została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem  umowy są roboty budowlane polegające na wymianie dachówki ceramicznej „karpiówki wraz z wymiana łat i położeniem folii wysokoprzepuszczalnej wstępnego krycia na budynku nr 4 i oficynie budynku nr 1 Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, przy ul. 1 Maja 43 , działka nr 96/2 , w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje min. wykonanie:

1).  wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji budowlanej na wykonanie nowej pokrycia dachu wraz wymiana łat i przemurowaniem kominów;

2). rozbiórkę istniejącego dachu 465 m2, wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami rurami spustowych itp.;

3).  położenie membrany wysokoprzepuszczalnej wstępnego krycia pow. 465 m2;

4).  montaż łat i kontrłat na konstrukcji, impregnacja całej konstrukcji dachu pow. 465 m2;

5).  położenie dachówki ceramicznej „karpiówki” 465m2, oraz gąsiorów 60 mb;

6).  montaż obróbek blacharskich ok. 14 m2;

7).  Montaż rynien 150 mm 80 m i rur spustowych dn. 100 mm 72 m;

8).  wykonanie nowych okien wyłazowych dachowych 3 szt.;

3.   Opis przedmiotu umowy określa załączony do niniejszej umowy program funkcjonalno-użytkowy  stanowiący  załącznik nr 1  do  umowy, oraz oferta wykonawcy.

4.  Szczegółowy zakres robót jest określony w kosztorysie ofertowym, sporządzonym na podstawie  IWZ i pf-u, zwanym dalej „Kosztorysem”, który jest  załącznikiem do oferty Wykonawcy z dnia  ……….  stanowiący  załącznik nr 2 do umowy .

5.  Cały zakres robót objęty  umową Wykonawca wykona samodzielnie / przy pomocy podwykonawców ……….., zgodnie z oświadczeniem podanym w ofercie.

6.   Na przedmiot umowy wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się od  dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy przez zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w  niniejszej umowie.

§ 2

Termin i warunki wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy z dniem protokolarnego przekazania przez Zamawiającego obiektu - terenu budowy, które nastąpi w dniu zawarcia umowy.

2. Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy w terminie do dnia  ………….. 2015 r., zgodnie z oferta Wykonawcy, oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

§ 3

Wartość przedmiotu umowy i zasady rozliczeń

1. Za wykonanie  przedmiotu  umowy   ustalone  zostaje wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego,  które zgodnie ze złożoną oferta Wykonawcy wynosi brutto:   ………………….  ( słownie ……..………………………………………………………………… ), w tym kwota netto ………………… zł. + ……. % podatek VAT …………… zł.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie regulowane na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT , na podstawie prawidłowo   wystawionej faktur VAT w terminie do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu wraz z oryginałem protokołu odbiorów końcowego odbioru robót.

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Weryfikację poprawności wykonania rozliczenia robót wraz z potwierdzeniem  prawidłowości sporządzenia protokołu odbioru , przeprowadzi Zamawiający .

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1.  Zamawiający zobowiązany jest do:

1. przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza programu funkcjonalno-użytkowego z opinią Konserwatora Zabytków załącznik nr 1 do umowy.

2.  Zamawiający jest uprawniony wydać Wykonawcy polecenie dokonania tylko takich zmian

w przebiegu wykonania ustalonego niniejszą umową zakresu prac, które ze względów technicznych lub organizacyjnych uzna za niezbędne i które nie naruszają postanowień niniejszej umowy, ustawy prawo zamówień publicznych

3.  Zamawiający sprawować będzie  nadzór nad prowadzeniem przez Wykonawcę wymaganej dokumentacji budowy: w tym  dziennika budowy .

4. Warunki udostępnienia Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej ustali Zamawiający w formie pisemnej w protokole przekazania budynków i pomieszczeń.

§ 5

Obowiązki wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

1.   Zgłoszenia  osoby , posiadającej  wymagane  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami

budowlanymi - remontowymi .

2. Wykonania zakresu rzeczowego umowy zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym,  opinią Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora  Zabytków, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi normatywami,  przepisami warunkami technicznymi i zaleceniami Inwestora oraz zgodnie z warunkami zawartej umowy.

3. Zastosowania przy realizacji zakresu rzeczowego robót materiałów, które posiadają ważne atesty jakościowe, gwarancje i certyfikaty uznane przez prawo polskie, które będą dołączone do protokołu odbioru.

4. Przekazania Zamawiającemu po zakończeniu robót w dniu podpisania protokołu końcowego 1 egz. dokumentacji powykonawczej oraz kompletu dokumentów wymienionych w ust. 3.

5. Pokrycia kosztów odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenie robót do stanu poprzedniego, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował Inspektora Nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy, o terminie dokonania odbioru.

6. Prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, w tym między innymi dziennika budowy  celem umożliwienia każdorazowo odtworzenia chronologii zdarzeń zachodzących w czasie trwania prac budowlanych.

7. Wykonania na własny koszt obiektów tymczasowego zaplecza budowy zasilania wodociągowego i elektrycznego.

8. Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

9. Zgłoszenia  gotowości  do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz powiadomienia   w formie pisemnej Zamawiającego.

§ 6

Odpowiedzialność

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

1.  przyjęte obiekty i pomieszczenia od daty protokolarnego przekazania do odbioru końcowego robót i przejęcia obiektu przez Zamawiającego ,

2.  zaistniałe wszelkie szkody spowodowane jego działaniem lub niedopatrzeniem w tym także za szkody na osobie:

-     osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

- osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy.

§ 7

Postanowienia dotyczące odbioru robót

1. Strony postanawiają, że odbioru końcowego robót dokona Zamawiający przy udziale Użytkownika obiektu.

2.  Wykonawca zgłasza gotowość odbioru robót końcowego wpisem w dzienniku budowy oraz powiadamia w formie pisemnej Zamawiającego.

3.  Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia ustosunkować się do wpisu, o którym mowa w ust. 2.

4. Po dokonaniu potwierdzenia rzetelności zgłoszenia gotowości do odbioru robót w dzienniku budowy, Zamawiający dokonuje odbioru robót, który rozpocznie swoje czynności w terminie do 5 dni od daty potwierdzenia gotowości odbioru.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że umowny zakres robót nie został wykonany, wówczas Zamawiający nie dokonuje jego odbioru i zobowiązuje Wykonawcę do wyznaczenia nowego terminu odbioru robót.

6. Roboty ulegające zakryciu stanowić będą przedmiot odrębnego odbioru. Roboty te odbierać będzie od Wykonawcy Zamawiający w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia w dzienniku budowy o gotowości ich odbioru.

7. Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu stanowić będą załączniki do protokołów częściowych odbiorów robót.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu  zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy  w wysokości

………… zł. (słownie: ……………………………………………………… )  stanowiącej   5 %  wartości  brutto  umowy w formie określonej w art. 148 ust. 1 upzp. tj  …………………..……  .

2. Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w ciągu 30 dni po bezusterkowym końcowym odbiorze robót i przekazaniu obiektu do eksploatacji.

3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

4.  Wniesione w pieniądzu zabezpieczenie Zamawiający  zwraca  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z

umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew  pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 9

Warunki i okoliczności odstąpienia od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jej obowiązywania określonym w § 2 ust. 2 umowy, w czasie 15 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach :

a)  Wykonawca nie podjął realizacji robót w ciągu 10 dni od daty przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

c) Wykonawca  bez  pisemnego uzgodnienia  z  Zamawiającym  przerwał  realizację  umowy na okres

dłuższy niż 5 dni,

2. Za nieuzasadnione odstąpienie Wykonawcy od umowy, odstąpienie Zamawiającego od umowy z   winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kwotę   w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

4. W razie odstąpienia, rozwiązania umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, rozwiązania umowy protokół z inwentaryzacji wykonanych a nie uregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowił w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót potwierdzonych protokolarnie przez Strony umowy  pokrywa strona z winny, której nastąpiło odstąpienia, rozwiązanie  umowy.

6. Za  opóźnienie  w  wykonaniu  robót  naliczane będą  kary  umowne w  wysokości  0,2 %  wartości

umownej   za   każdy   dzień   opóźnienia .  Strony    zastrzegają    sobie   możliwość   dochodzenia

odszkodowania  przenoszącego wysokość kar umownych  do  wysokości rzeczywiście  poniesionej

straty.

§ 10

Osoby koordynujące wykonanie umowy

- Ze strony Wykonawcy robót wykonaniem umowy kierował będzie  ……………………………

2.   Ze strony Zamawiającego przedstawicielem jest  Szczepan Grygierczyk

§ 11

Warunki ogólne

1.  Strony wyłączają możliwość przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności wynikających lub mogących      wyniknąć w przyszłości w związku z realizacją niniejszej umowy.

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod

rygorem nieważności.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

4.  Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w razie nie dojścia przez strony do porozumienia , spory podlegać będą rozpoznaniu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

5.   Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

6.   Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy

2 -  Kosztorys ofertowy

3 -  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

ZAMAWIAJĄCY:                                                                       WYKONAWCA: