Numer sprawy: …………………….

UMOWA (projekt)

Nr ………………….

zawarta w dniu …………………………….……….…… 2016r.  we Wrocławiu

pomiędzy:

Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy

ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław

NIP 897-16-47-961; REGON 931934816

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego , w imieniu którego działają:

1. Roman Potocki			- Starosta Powiatu Wrocławskiego

2. Waldemar Szczykutowicz		- Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu Wrocławskiego		- Małgorzaty Dreiseitel-Cieślik

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

NIP ………………………  REGON  ……………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) - zgodnie z art. 4 pkt. 8 oraz § 29 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

- Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D i 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie w gminie Czernica”.

- Zakres usług sprawowany będzie zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.

WYNAGRODZENIE

§ 2

- Wynagrodzenie  za pełnienie nadzoru inwestorskiego ustalono w formie ryczałtu w kwocie:

netto: …………………… zł.

należny podatek VAT …………. % tj. ………………….. zł.

co stanowi kwotę wynagrodzenia  brutto: …………………. zł.

ogółem brutto słownie: ………………………………………….

- W przypadku nie dojścia do realizacji robót budowlanych osobie pełniącej nadzór inwestorski 
nie przysługuje wynagrodzenie.

- Płatność dopuszcza sie w dwóch etapach:

- I etap - po wykonaniu 30% zakresu nadzorowanych robót budowlanych oraz po sporzadzeniu protokołu odbioru częściowego -  w wysokości 30% ryczałtowej wartości umowy.

- II etap - po wykonaniu pozostałych 70% zakresu nadzorowanych robót budowlanych oraz po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego – w wysokosci pozostałych 70% wartości umowy.

- Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury 
wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

- Dostarczenie błędnie wystawionej faktury VAT będzie skutkować naliczeniem ponownego 
21 – dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentów.

- Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 3

    - Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim „Prawem budowlanym”.

- Reprezentowanie interesów zamawiającego wobec wykonawcy robót oraz jego podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Zapewnienie stałej obsługi budowy.

- Przekazanie wykonawcy dziennika budowy.

- Współudział w przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy.

- Stawiennictwo inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie 24 godzin od wezwania telefonicznego przez Zamawiającego.

- Inicjowanie i prowadzenie rady budowy w odstępach dwutygodniowych, a w razie potrzeby częściej, sporządzanie notatek z tych spotkań i rozsyłanie je stronom procesu inwestycyjnego.

- Inicjowanie i prowadzenie spotkań roboczych, sporządzanie notatek z tych spotkań i rozsyłanie je stronom procesu inwestycyjnego.

- Rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji zadania.

- Nadzorowanie wykonawstwa zgodnie z harmonogramem robót.

- Upewnienie się, przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Monitorowanie i dbanie o to by na placu budowy przy realizacji robót budowlanych przebywały wyłącznie podmioty, z którymi Zamawiający zawarł umowę, a w przypadku podwykonawców bądź dalszych podwykonawców podmioty zgłoszone Zamawiającemu.

- Zapewnienie zabezpieczenia p. pożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie.

- Zapewnienie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska w czasie budowy.

- Sprawdzanie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót.

- Sprawdzenie zastosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego.

- Kontrolowanie prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów z użytkownikami infrastruktury, służbami zewnętrznymi.

- Czuwanie nad jakością wykonywanych robót.

- Kontrolowanie jakości robót w zakresie zgodności z normami i specyfikacjami technicznymi.

- Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Sporządzanie raz w miesiącu, nie później niż do 7 dnia miesiąca następnego, sprawozdań 
z działalności nadzoru inwestorskiego, zawierających m.in. informacje dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz  protokołów z rad budowy.

- Weryfikowanie rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót.

- Weryfikowanie robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych.

- Współudział w odbiorze końcowym robót oraz przeglądach gwarancyjnych.

- Uczestniczenie w zorganizowanym przez zamawiającego odbiorze pogwarancyjnym.

- Nadzorowanie zgodności tymczasowej organizacji ruchu z projektem.

- Do końcowego rozliczenia przedmiotu umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów rozliczeniowych, w tym m.in. protokoły z rad budowy, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

    - Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji zadania:

- Podstawowym zadaniem Inspektora Nadzoru oraz Inspektora Branżowego jest kontrola zgodności działań Wykonawcy robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa.

- Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących kontraktu za pośrednictwem branżowych Inspektorów Nadzoru.

- Uzyskiwanie od Autora Projektu niezbędnych opinii na rysunkach zamiennych świadczących bądź o zmianie istotnej, bądź o nieistotnej.

- Nadzór nad realizacją zadania powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie.

- Wypełnianie swoich obowiązków poprzez zgłaszanie Zamawiającemu opinii, akceptacji 
i wniosków na piśmie.

- Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw 
w realizacji robot przez Wykonawcę.

- Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, mieszanek mineralno - bitumicznych i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót.

- Wydawanie ww. decyzji w oparciu o wymagania sformułowane w specyfikacji technicznej 
oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania.

- Odpowiadanie za wszelkie decyzje, które dotyczą udzielenia Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących umowy.

- Zajmowanie stanowiska:

- w sprawie zgłoszenia do zamawiającego wprowadzenia niezbędnych zmian w realizacji robót,

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.

  - Wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Umową i przepisami BHP.

  - Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP.

  - Prowadzenie pomiarów i badań materiałów i robót bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach Umowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

          - akceptowania materiałów zgodnych z wymaganiami SST,

          - podejmowania decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,

          - akceptowania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST,

          - sprawdzenie wytworni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

          - kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

          - zgłoszenie zamawiającemu zlecania Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do jakości.

  - Zapewnienie jakości wykonania robót.

  - Zgłoszenie Zamawiającemu konieczności wykonania na koszt wykonawcy pomiarów lub badań oraz pobierania próbek i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów.

  - Ustalanie metod obmiaru robót i uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót 
przez Wykonawcę.

  - Sprawdzania wykonania robót i powiadamiania zamawiającego o wykrytych wadach 
oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

  - Zgłoszenie Zamawiającemu konieczności usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, 
gdy Wykonawca nie usunie ich w terminie.

  - Dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego i ostatecznego robót.

  - Sprawdzanie zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót.

  - Stwierdzanie zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenia w odbiorze.

  - Sprawdzenie i weryfikowanie dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy 
do organu nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów.

  - Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy.

  - Rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia.

    - Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego:

- Dokonywanie systematycznych, przeglądów zrealizowanych robót objętych umową 
o wykonanie robót budowlanych w oparciu o harmonogram akceptowany 
przez Zamawiającego.

- Przekazywanie Zamawiającemu analizy z przeprowadzonych przeglądów.

- Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usunięcia.

- Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji 
i poświadczenie ich wykonania, ocena wykonanych robot j.w..

- Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru pogwarancyjnego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 14.10.2016r., tj. do czasu trwania robót budowlanych zakończonych zorganizowaniem i przeprowadzeniem odbioru końcowego 
i ostatecznego finansowego rozliczenia zadań oraz okres 2 miesięcy od ich zakończenia.

- Nadzorem inwestorskim objęty będzie okres gwarancji i rękojmi zapisany w umowie na roboty budowlane wynoszący 60 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego bez wad.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 5

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie określonym w § 4 ust. 1 
i ust. 2 niniejszej umowy, w następujących przypadkach:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach.

- Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Jeżeli, pomimo uprzednich trzykrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków zgodnie z umową lub uporczywie 
albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia Wykonawcy, bądź wysłania Wykonawcy listem poleconym ostatniego trzeciego pisma o zastrzeżeniach.

      - Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia.

      - W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności wykonane.

UBEZPIECZENIE

§ 6

Wykonawca posiada ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych 
w związku z usługą  objętą  nadzorem.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

§ 7

      - Wykonawca oświadcza, że usługi będące przedmiotem umowy wykonywane będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

      - W imieniu Wykonawcy nadzór inwestorski w poszczególnych branżach wykonywać będą:

- ……………………………,  nr uprawnień: .......................................................... - inspektor nadzoru robót drogowych.

- …………………………….,  nr uprawnień: .............................................................................. - inspektor nadzoru robót kanalizacyjnych / odwodnieniowych.

KARY UMOWNE

§ 8

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, Wykonawca zapłaci 10 % umownego wynagrodzenia brutto na rzecz Zamawiającego.

3. Za brak stawiennictwa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 24 godzin od wezwania telefonicznego przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy raportu miesięcznego w terminie wyznaczonym w § 3 ust. 1 pkt 21), Zamawiający naliczy jednorazową  karę w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar z przysługującego mu wynagrodzenia 
na podstawie niniejszej umowy.

6. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie 
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

ZMIANA UMOWY

§ 9

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpi jedna z poniższych okoliczności:

            - Zmiany terminu realizacji zadania:

- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które będą miały wpływ na termin realizacji umowy;

- koniecznością zlecenia zamówień dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych;

- koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

- zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,

- zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy narzucają 
lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

- natrafieniem przez Wykonawcę robót budowlanych na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

- klęskami żywiołowymi;

- odmiennymi od przyjętych w specyfikacji technicznej robót budowlanych warunkami geologicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

- odmiennymi od przyjętych w specyfikacji technicznej robót budowlanych warunkami terenowymi, 
w szczególności istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych.

- odmiennym, od przyjętych w dokumentacji technicznej, stanem istniejącym remontowanej/przebudowywanej konstrukcji – możliwym do stwierdzenia dopiero 
po odkopaniu/odsłonięciu, a skutkującym korektami w opisie wykonania robót.

- Zmian osobowych:

- zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 
o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w Zapytaniu ofertowym. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście;

- zmiana osób realizujących umowę pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w zapytaniu ofertowym;

- powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) w trakcie składania ofert.

- Pozostałych zmian:

- zmiana obowiązującej stawki VAT;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych, nad którymi sprawowany był nadzór; Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych, nad którymi sprawowany był nadzór;

- w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych przed zakończeniem budowy.

- wprowadzenie robót dodatkowych i zamiennych;

- zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

- przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

- konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót;

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze

negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu  powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

§ 12

Wszelkie zmiany zapisów Umowy  mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony  wniosek każdej 
ze stron  i wymagają pisemnej zgody drugiej strony.

§ 13

Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach po  1  egzemplarzu  dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA