**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Nr sprawy: SP.ZP.272.45.2016.I.DT**

**UMOWA (projekt)Nr ……………………………….**

**zawarta w dniu ……..…………… 2016 r. pomiędzy:**

pomiędzy:

**Powiatem Wrocławskim**

z siedzibą władz: 50-440 WROCŁAW, ul. Kościuszki 131

NIP 897-16-47-961; REGON 931934816

reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu Wrocławskiego,**

w imieniu którego działają:

1. **………………………………………**
2. **………………………………………**

przy kontrasygnacie:

**……………………………………………………**

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**

a

**.............................................**

**.............................................**

**.............................................**

**.............................................**

zwaną/-ym\* dalej **WYKONAWCĄ,**

została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Niniejsza umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy   
   w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) - zgodnie z art. 4 pkt. 8   
   oraz § 31 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym   
   we Wrocławiu.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie, pn. **„Konserwacja rowów przydrożnych w pasie drogi powiatowej nr 1990D Będkowice – Sulistrowiczki, gmina Sobótka”**, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy.

**§ 2**

**Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie zadania Zamawiający zapłaci:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj prac** | **Ilość** | **Cena za**  **1 mb netto** | **Wartość netto**  **(3x4)** | **Podatek VAT** | **Wartość**  **brutto**  **(5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Odmulenie rowów na średnią głębokość 35 cm  z rozplantowaniem urobku  za przeciwskarpą | 1230 mb |  |  |  |  |
| 2 | Odmulenie rowów na średnią głębokość 35 cm wraz z wywozem urobku | 2870 mb |  |  |  |  |
| 3 | Oczyszczenie przepustów  pod zjazdami o średnicy  0,4 m o stopniu zamulenia  średnio 75% | 195 mb |  |  |  |  |
| Ogółem zł | | | |  |  |  |

Ogółem cena ofertowa wynosi :

netto: ………..……….….. zł,

w tym podatek VAT …….%, tj. ……………………. zł,

**co daje kwotę brutto: …………………………. zł**

(słownie brutto: …………………………………........................................)

1. Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla ustalonego zakresu rzeczowego i ilościowego robót.
2. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie faktycznie wykonanych robót, zgodnie   
   z cenami jednostkowymi przyjętymi w ofercie Wykonawcy oraz obmiarów wykonanych robót   
   i nie może przekroczyć kwoty ofertowej.
3. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z zapytania ofertowego, Ogólnych Specyfikacji Technicznych, jak również nieujęte w wyżej wymienionych dokumentach, a niezbędne do wykonania zadania, takie jak: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu robót, koszty utrzymania zaplecza, itp.
4. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość zmian ilościowych   
   w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w umowie.

**§ 3**

**Termin realizacji umowy**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **od dnia zawarcia umowy do dnia 16 grudnia 2016r.**
2. Realizacja umowy odbywać się będzie na podstawie pisemnego protokołu typowania sporządzonego przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego.
3. Protokół typowania będzie zawierał zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót, termin rozpoczęcia i termin zakończenia robót.

**§ 4**

**Obowiązki stron**

**1. Obowiązki Zamawiającego:**

1. przekazanie protokolarnie Wykonawcy terenu robót na podstawie pisemnego protokołu typowania zawierającego zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót, termin rozpoczęcia   
   i zakończenia robót;
2. zapewnienie nadzoru nad tokiem prac.

**2. Obowiązki Wykonawcy:**

1. zorganizowanie na własny koszt zaplecza robót oraz zapewnienie miejsca składowania odpadów oraz ich usunięcia/wywozu;
2. wykonanie własnym staraniem i na własny koszt, uzyskanie jego zatwierdzenia i wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) – dopuszcza się schemat organizacji ruchu;
3. wykonanie na własny koszt i zapewnienie należytej eksploatacji oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny i utrzymanie oznakowania w należytym stanie przez okres trwania robót;
4. wykonanie i utrzymanie zabezpieczenia terenu prac, ochrona mienia znajdującego się na terenie prac, zapewnienie dojazdu do posesji w czasie prowadzenia prac;
5. prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p-poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca;
6. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót;
7. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe podczas wykonywania robót;
8. Wykonawca zobowiązany jest do wejścia na teren robót w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania protokołu typowania robót pod rygorem naliczenia kar umownych przedstawionych w § 10;
9. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu i urządzeń   
   o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom;
10. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu robót na drogę;
11. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
12. Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiajacego o zaistniałych na terenie robót kontrolach i wypadkach;
13. Wykonawca zobowiazuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie robót, a po zakończeniu prac do usunięcia poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza   
    oraz pozostawienia całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania;
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosć za szkody wynikłe na terenie prac w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu robót przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania terenu (odbioru końcowego robót);
15. Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących   
    w realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze zlokalizowanej w obrębie pasa drogowego, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Jeżeli Wykonawca opóźni się w realizacji powyższych postanowień, Zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę.

**§ 5**

**Warunki płatności**

1. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru prawidłowo wykonanych robót zaakceptowany przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz protokołem końcowym odbioru robót.
3. Faktura końcowa wystawiona będzie na podstawie cen jednostkowych przyjętych w ofercie Wykonawcy i obmiarów wykonanych robót, potwierdzonych przez osobę uprawnioną   
   do nadzorowania robót z ramienia Zamawiającego.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności, wynikających   
   z niniejszej umowy na osoby trzecie.

**§ 6**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac wymienionych w ust.2.
2. Podwykonawca/-cy\*, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona/-ją\* następujące prace:

1) ……………………………

1. Zlecenie części prac Podwykonawcy/-com\* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy/-com\*.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy/-ców\*,   
   jak za działania lub zaniechania własne.
3. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie   
   z Podwykonawcą.

**§ 7**

**Przedstawiciele stron**

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest....................................................................
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad tokiem prac sprawowany będzie przez Kierownika Obwodu Drogowego w Mirosławicach – Pana Krzysztofa Filipiuka.
3. Kierownik Obwodu Drogowego – Pan Krzysztof Filipiuk upoważniony jest do podpisania protokołu odbioru końcowego.

**§ 8**

**Odbiór robót**

Ustala się następujące warunki odbioru robót:

* 1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego   
     po zakończeniu całości zadania.
  2. Po otrzymaniu obmiaru końcowego wykonanych prac Zamawiający wyznaczy w ciągu 7 dni termin odbioru końcowego i zawiadomi Wykonawcę.
  3. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru robót wad w ich wykonaniu Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

a) odmowy odbioru robót do czasu usunięcia wad;

b) obniżenia wynagrodzenia za wykonane roboty;

c) odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia do chwili dokonania odbioru robót.

* 1. Potwierdzenie odbioru końcowego stanowić będzie protokół spisany przez strony zawierający ustalenia dokonane podczas czynności odbioru robót.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
  3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

**§ 9**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jej obowiązywania, określonym w § 3 ust. 1   
   w przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wymienionych   
   w § 4 ust. 2.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa   
   lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni   
   od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

**§ 10**

**Kary umowne**

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1. Za opóźnienie w zakończeniu robót wyznaczonym w protokole typowania, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usunięcie wad.
3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci jednorazowo karę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy,
4. W przypadku odstąpienia od części umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci jednorazową karę w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na część umowy, która nie zostanie zrealizowana w wyniku odstąpienia.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazową karę umowną za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji, określonych w § 9 ust. 2.
6. W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego w terminie należności wynikających z umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
7. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
8. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie opóźnienia w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.

**§ 11**

**Właściwość sądu**

Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć   
w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**§ 12**

**Zmiana umowy**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej   
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

**§ 13**

**Postanowienia końcowe**

Umowę sporządzono w **2** jednobrzmiących egzemplarzach po **1** egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**  **WYKONAWCA**