Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka”

- PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

    - Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym polskim „Prawem budowlanym”.

    - Reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wykonawcy robót oraz jego podwykonawców i dalszych podwykonawców.

    - Zapewnienie stałej obsługi budowy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

    - Przekazanie wykonawcy robót dziennika budowy.

    - Współudział w przekazaniu wykonawcy robót terenu robót.

    - Stawiennictwo Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie 24 godzin od wezwania telefonicznego przez Zamawiającego.

    - Inicjowanie i prowadzenie rady budowy w odstępach dwutygodniowych, a w razie potrzeby częściej, sporządzanie notatek z tych spotkań i rozsyłanie ich stronom procesu inwestycyjnego.

    - Inicjowanie i prowadzenie spotkań roboczych, sporządzanie notatek z tych spotkań 
i rozsyłanie ich stronom procesu inwestycyjnego.

    - Rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji zadania.

    - Nadzorowanie wykonawstwa zgodnie z harmonogramem robót.

    - Upewnienie się, przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    - Monitorowanie i dbanie o to, by na placu budowy przy realizacji robót budowlanych przebywały wyłącznie podmioty, z którymi Zamawiający zawarł umowę, a w przypadku podwykonawców bądź dalszych podwykonawców podmioty zgłoszone Zamawiającemu.

    - Kontrolowanie zabezpieczenia p. pożarowego na terenie budowy oraz utrzymanie ogólnego porządku na budowie.

    - Kontrolowanie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska w czasie budowy.

    - Sprawdzanie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót.

    - Sprawdzenie zastosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego.

    - Kontrolowanie prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów z użytkownikami infrastruktury, służbami zewnętrznymi.

    - Czuwanie nad jakością wykonywanych robót.

    - Kontrolowanie jakości robót w zakresie zgodności z normami i specyfikacjami technicznymi.

    - Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

    - Sporządzanie raz w miesiącu, nie później niż do 7 dnia miesiąca następnego, sprawozdań 
z działalności nadzoru inwestorskiego, zawierających m.in. informacje dotyczące ilości 
i zakresu realizowanych robót oraz protokołów z rad budowy.

    - Weryfikowanie rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót.

    - Weryfikowanie robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych.

    - Współudział w odbiorach częściowym i końcowym robót oraz przeglądach gwarancyjnych.

    - Uczestniczenie w zorganizowanym przez Zamawiającego odbiorze pogwarancyjnym.

    - Nadzorowanie zgodności czasowej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem.

    - Do końcowego rozliczenia przedmiotu umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów rozliczeniowych, w tym m.in. protokołów z rad budów, protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zadania jest odpowiedzialny za: jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami.

          - WARUNKI JAKIE WINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien posiadać uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:

- inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wraz z udokumentowanym doświadczeniem min. 3 lata;

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

  - TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

- Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r., 
tj. na czas trwania robót budowlanych zakończonych zorganizowaniem 
i przeprowadzeniem odbioru końcowego z ostatecznym rozliczeniem finansowym zadania oraz dodatkowo na okres 2 miesięcy od zakończenia robót.

- Nadzorem inwestorskim objęty będzie okres gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisami 
w umowie na roboty budowlane, liczony od daty odbioru końcowego bez wad.

- ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY:

Odbiór prac związanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania nastąpi po zakończeniu robót budowlanych, w oparciu o protokół odbioru nadzorowanych robót.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Ustala się następujące zasady płatności wynagrodzenia za usługę:

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego – w formie ryczałtu z podziałem 
na dwie płatności zgodnie z umową dla Wykonawcy zadania, tj. płatność będzie realizowana w dwóch częściach:

- I część – po wykonaniu 50% zakresu robót w wysokości 50% wartości umownej brutto;

- II część – po wykonaniu pozostałych 50% zakresu robót w wysokości pozostałych 50% wartości umownej brutto.

- KONTROLA I ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w umowie na wykonanie przedmiotowych usług ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. Kontrola jakości i terminowości usług wykonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego będzie obejmować:

- rzetelne i fachowe prowadzenie rad budów, częstotliwość i jakość wpisów do dziennika budowy;

-	terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji budowy (sprawozdania, raporty itp.).

Sprawę prowadzi: Marcin Wapiński

Wydział Dróg i Transportu

II piętro, p. 247, tel.: +48 (71) 72 21 714