#### zał. nr 5

#### projekt umowy do akceptacji

#### UMOWA NR SP.DT.3421.P1N-50/2007

#### O WYKONANIE  PRAC  PROJEKTOWYCH

zawarta w dniu ................................. 2007r.  we Wrocławiu

pomiędzy:

Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy

ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław

NIP 897-16-47-961; REGON 931934816

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Andrzej Wąsik		- Starosta Powiatu

2. Ireneusz Słoma		- Wicestarosta Powiatu

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………

……………………………...

zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1

WYKONAWCA został wyłoniony na podstawie art. 91 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzoną w dniu 18 września 2007r. przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego.

§ 2

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie zaktualizowanej dokumentacji projektowej na:

#### Wykonanie aktualizacji projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2016D od skrzyżowania z drogą W-346 w Sośnicy do Strzeganowic, w zakresie poszerzenia i wzmocnienia nawierzchni, w miejscowości – budowa chodników i odwodnienia (dł. ok. 5,1 km).

#### CPV – 74 23 20 00 - 4

§ 3

  - Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu z kompletem uzgodnień – 5 egz.

  - PB dróg z odwodnieniem – 5 egz.

  - PB remontu przepustów – 5 egz.

  - PB usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu – 5 egz.

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz.

  - Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót – 2 egz.

  - Przedmiary robót scalonych – 5 egz.

  - Operaty wodno-prawne wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi – 4 egz.

  - Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko – 5 egz.

  - Studium wykonalności – 5 egz.

  - Dokumentacja geologiczno-inżynierska – 4 egz.

  - Wniosek i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli wymagany)

  - Mapa ewidencji gruntów i  wypis z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami,

  - Pozwolenie na budowę.

- Aktualizacja wszystkich  uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym danych do projektowania i kosztorysowania.

- W przypadku realizacji inwestycji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski nad projektem wykonywanym według opracowanej przez siebie dokumentacji na warunkach określonych odrębną umową.

- Przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji  (przed uzyskaniem niezbędnych uzgodnień wymaganych we wniosku o pozwolenie na budowę) – celem zapoznania się z nią pod kątem zgodności z zamówieniem i akceptacją przyjętych rozwiązań.

§ 4

- Prace określone w § 3 zostaną wykonane w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego  w/w terminie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy  technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Do dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy wykaz opracowań i oświadczeń o kompletności dokumentacji, jej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 5

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych.

§ 6

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego określonego § 3 będzie protokół   zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony.

- Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy jest Danuta Nowakiewicz  tel. (071) 344-36-41 do 49 wew. 403.

- Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 7

1. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmie autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować opracowanie projektowe na własny użytek i użytek jednostek organizacyjnych Zamawiającego, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Powiatu Wrocławskiego, w tym w szczególności  przekazać opracowania projektowe  lub ich dowolna część, także ich kopie:

- innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym Wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.

- wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolna część do prezentacji,

- wprowadzać opracowania projektowe lub ich część do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką.

§ 8

- Zamawiający w ciągu 14 dni zbada kompletność i poprawność wykonanej dokumentacji projektowej, studium wykonalności inwestycji i w tym terminie jest zobowiazny do zawiadomienia Wykonawcy o wszelkich wadach opracowań.

- W przypadku prawidłowego złożenia reklamacji przez Zamawiającego , Wykonawca zobowiązuje się je nieodpłatnie usunąć w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

- Niezależnie od tego, czy Zamawiający stwierdził wady opracowań w terminie wyżej określonym, czy też po terminie, Wykonawca na zasadach ogólnych odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, które Zamawiający poniesie w toku realizacji inwestycji wskutek wad dokumentacji projektowej.

§ 9

1.    Cena za Wykonanie dokumentacji projektowej na:

#### Wykonanie aktualizacji projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2016D od skrzyżowania z drogą W-346 w Sośnicy do Strzeganowic, w zakresie poszerzenia

#### i wzmocnienia nawierzchni, w miejscowości – budowa chodników i odwodnienia 
(dł. ok. 5,1 km).

#### CPV – 74 23 20 00 - 4

| l.p. | Wyszczególnienie | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu z kompletem uzgodnień |  |
| 2 | PB dróg z odwodnieniem |  |
| 3 | PB remontu przepustów |  |
| 4 | PB usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu |  |
| 5 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych |  |
| 6 | Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót |  |
| 7 | Przedmiary robót scalonych |  |
| 8 | Operaty wodno-prawne wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi |  |
| 9 | Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko |  |
| 10 | Studium wykonalności |  |
| 11 | Dokumentacja geologiczno-inżynierska |  |
| 12 | Wniosek i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli wymagany) |  |
| 13 | Mapa ewidencji gruntów i wypis z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami, |  |
| 14 | Pozwolenie na budowę |  |
| 15 | Organizacja ruchu docelowego |  |
| Ogółem brutto [zł] |  |
| Ogółem netto [zł] |  |
| w tym podatek VAT .... % tj. |  |
| brutto slownie: |  |

| 2. | Przy zmianie rzeczywistej długości drogi w stosunku do wynikającej z umowy o wielkości do 20% cena nie ulegnie zmianie. |
| --- | --- |

§ 10

- W celu zapewnienia właściwej jakości dokumentacji projektowej  ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy na podstawie Art. 147 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09.02.2004r z późn. zm), w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne,  w wysokości (art. 150 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych), w kwocie ………… (słownie: ………..)  co stanowi nie mniej niż 3 % wartości przedmiotu zamówienia brutto.

- Zabezpieczenie Należytego Wykonania Zamówienia Wykonawca wnosi  w formie gotówki wpłaconej na konto zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy   zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty podpisania Protokółu Odbioru Ostatecznego bez wad.

§ 11

1.  Wynagrodzenie o którym jest mowa § 9 ust. 1 staje się wymagalne po dostarczeniu Zamawiającemu następujących dokumentów:

a)  protokółu zdawczo – odbiorczego;

b)  pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi

przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

c)  faktury.

2. Płatność dopuszcza się w 2 etapach:

- I ETAP, w wysokości 50% wartości umowy po wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z art. 34 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późn. zm. oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- II ETAP, pozostała kwota w wysokości 50% wartości umowy zostanie zapłacona po wykonaniu przez Wykonawcę całości zamówienia określonego w § 3 niniejszej umowy i dostarczeniu jej Zamawiającemu.

- Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia protokołu odbioru ostatecznego wykonanego przez Zamawiającego wraz z fakturą wystawioną przez Wykonawcę.

- Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktury (rachunki) za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§ 12

- Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, strony ustalają kary umowne. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

- za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 1 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia kiedy dokumentacja powinna być dostarczona.

- za opóźnienie w usuwaniu wad w dokumentacji projektowej w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upłynięcia terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego, niezależnie od stopnia zaawansowania prac Wykonawca zapłaci 10% wartości umownej na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku, gdy  szkoda spowodowana  niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania za zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 13

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach lub przepisach techniczno – budowlanych.

- Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania:

- bezpłatnego  usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- obniżenia wynagrodzenia,

- odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli zauważono wady, uniemożliwiające realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.

- Termin gwarancji i rękojmi  wynosi 36 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru.

- Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Uprawnienia o jakich mowa dotyczą wad powstałych w związku z działalnością Wykonawcy.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu zbudowanego na podstawie tego projektu.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych obiektach parametrów zgodnych z normami lub przepisami techniczno- budowlanymi.

§ 14

1. Koszt nadzoru autorskiego określony został ofercie Wykonawcy projektu, która jest załącznikiem do niniejszej umowy i wynosi:

- za jeden pobyt na budowie wraz z kosztami dojazdu i delegacji:

netto: ……………………. zł.

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………)

brutto: ……………………. zł.

b)   za jeden pobyt w siedzibie Zamawiającego wraz z kosztami dojazdu i delegacji:

netto; …………………………. Zł.

(słownie: …………………………………………………………………………. )

brutto: ………………………… zł.

(słownie: …………………………………………………………………………. ).

c) Koszt nadzoru nie podlega negocjacji i waloryzacji.

d) Na sprawowanie nadzoru autorskiego strony zawrą odrębną umowę.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

§ 18

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy wynikające z ustawy z dn. 4 lutego  1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 1994 r. z późniejszymi zmianami, obciążają Wykonawcę.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                      WYKONAWCA:

Akceptuję ustalenia zawarte w niniejszej umowie

…………………………………………………….

Podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Sporządziła:

Danuta Nowakiewicz